АДМИНИСТРАЦИЯ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2025 № 117

с. Родино

О мероприятиях по подготовке теплоснабжающих

предприятий и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2025-2026 годов

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, в целях устойчивой работы и своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Родинского района к работе в отопительный период 2025-2026 годов:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов (Приложение 1).

2. Создать комиссию в следующем составе:

- Кулибяка Сергей Александрович - председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетики и оперативным вопросам Администрации района – председатель комиссии,

- Воронов Андрей Александрович- главный специалист по труду Администрации Родинского района – секретарь комиссии,

- государственный инспектор Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию),

- глава Администрации сельсовета (по согласованию),

- руководитель теплоснабжающей организации (по согласованию).

3. Контроль за ходом подготовки к ОЗП 2025-2026 годов осуществлять согласно плану мероприятий.

4. Проверку готовности осуществить до 15.10.2025 г.

 5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Родинского района.

6. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района С.Г. Катаманов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Родинского района

от 14.05.2025 № 117

План

подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

1. Осуществлять контроль хода подготовки к отопительному периоду организаций, осуществляющих выработку, передачу и распределение тепловой энергии, и объектов социально-культурного назначения. Срок исполнения до 15.10.2025 г.

2. Осуществлять контроль своевременной оплаты и погашения задолженности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства по налогам и сборам, за потребленные энергетические ресурсы. Срок исполнения до 01.09.2025 г.

3. Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо снабжения), необходимый ремонт котельных и оборудования согласно планов подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г. теплоснабжающих организаций. Срок до 15.09.2025 г.

4. Обеспечить наличие резервного топлива в объеме 45 –ти суточного запаса. Срок до 15.09.2025 г.

5. Осуществить контроль за готовностью к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы. Срок до 15.09.2025 г.

6. Осуществлять контроль заключения договоров организациями жилищно-коммунального хозяйства на поставку твердого топлива на основании закупочных процедур. Срок исполнения до 01.08.2025 г.

7. Назначенной комиссии провести проверку готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии согласно графику:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты подлежащие проверке | Сроки проведения проверки |
| 1. | Теплоснабжающие организации | 15.09.2025 - 15.10.2025 |
| 2. | Потребители тепловой энергии: |  |
| 2.1 | Объекты образования, культуры и социально-значимые объекты | 15.08.2025 - 15.09.2025 |
| 2.2 | Прочие потребители, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию | 15.08.2025 - 15.09.2025 |
| 3. | Жилищный фонд,в том числе: |  |
| 3.1 | МКД, с непосредственным способом управления многоквартирным домом | 15.08.2025 - 15.09.2025 |