АДМИНИСТРАЦИЯ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2024 № 39

с. Родино

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации

Родинского района от 22.12.2020 № 411 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Родинский район Алтайского края на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Родинский район, Постановление Администрации района от 15.06.2017 № 181«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Родинского района от 22.12.2020 № 411 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родинский район Алтайского края на 2021-2025 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1.Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родинский район Алтайского края на 2021-2025 годы» изложить в следующей редакции:

# Паспорт

# программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родинский район Алтайского края

# на 2021 - 2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет по жилищно-коммунального хозяйства, энергетике и оперативным вопросам Администрации Родинского района. |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Родинского района;  Предприятия ЖКХ Родинского района;  ООО «Тепловик» (по согласованию);  МУП «Родник»;  МУП «Степное» (по согласованию);  МУП «Мирный» (по согласованию);  МУП «Раздольное» (по согласованию);  Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цель Программы | Формирование технической, экономической и управленческой политики развития комму-нальной инфраструктуры и разработка на ее основе системы производственных, организа-ционных, нормативных, правовых и финансовых механизмов и мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энерге-тических ресурсов и надежности топливно-энергетического обеспечения, к снижению бюджетными учреждениями объема потреб-ления воды, топлива, угля, тепловой энергии и электрической энергии, а так же качественное и надежное обеспечение коммунальными услу-гами потребителей муниципального образо-вания Родинский район. |
| Задачи Программы | - полное и надежное обеспечение населения, объектов социальной сферы энергоресурсами по доступным, и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении МО;  - снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет рациона-лизации их потребления, применения энерго-сберегающих технологий и оборудования во всех секторах экономики региона;  - обеспечение реализации инвестиционных программ;  - обеспечение планового и опережающего наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки с учетом возможности увеличения объемов строительства, а так же возможность подключения к существующим сетям новых объектов строительства;  - оптимизация, нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энерге-тических ресурсов, оснащение приборами учета потребления всех видов топливно-энерге-тических ресурсов, оснащение системами автоматического регулирования потребления ресурсов;  - сокращение расходов на оплату энерго-ресурсов бюджетного и жилого сектора с помощью реализации энергосберегающих мероприятий;  - улучшение экологической ситуации на терри-тории Родинского района.  - предоставление дополнительных мер социальной поддержки населению в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории МО |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - модернизация и реконструкция систем теплоснабжения и водоотведения.  - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;  - повышение качества производимых органи-зациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; |
| Сроки и этапы реализации программы | Муниципальная программа реализуется в 2021 - 2025 годах |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на период с 2021 - 2025 гг. составит 506.34 млн. рублей.  2021 год- 73.16 млн. руб.  2022 год. – 118.56 млн. руб.  2023 год. – 165.32 млн. руб.  2024 год. – 78.7 млн. руб.  2025 год. – 70.6 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; |

1.2. Раздел IV. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы изложить в следующей редакции:

IV. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации программы

Общий объем финансирования программы на 2021 - 2025 годы составляет 506.34 млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, млн. рублей | | | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего |
| Всего финансовых затрат | 73.16 | 118.56 | 165.32 | 78.7 | 70.6 | 506.34 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета | 49.1 | 107.4 | 139,8 |  |  | 296.3 |
| из краевого бюджета | 23.2 | 10.3 | 24.9 | 77.9 | 69.9 | 206.2 |
| из местного бюджета | 0.86 | 0.54 | 0.44 | 0.8 | 0.7 | 3.34 |
| из внебюджетных источников |  | 0.32 | 0.18 |  |  | 0.5 |

Важнейшим условием для эффективной реализации мероприятий является постоянное и планомерное финансирование. Одним из привлеченных финансовых ресурсов для предприятий ЖКХ района является участие в краевых инвестиционных программах (приложение 3).

1.3. Приложение № 1 «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родинский район Алтайского края на 2021 - 2025 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родинский район Алтайского края на 2021-2025 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Родинского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Родинского района Алтайского края.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.





Глава района С.Г. Катаманов

Кулибяка Сергей Александрович

21515

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

Родинский район Алтайского

края на 2021 - 2025 годы»

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень мероприятий | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | |
| Год предшест-вующий году разработки муниципальной программы (факт) | Год разработки муниципальной программы (оценка) | Реализация муниципальной программы | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.1** | **Замена, ремонт изношенных тепловых сетей на современные трубопроводы всего, в том числе** |  |  | **8,3** | **0.5** | **0.68** | **1.6** | **0.7** | **3** |
| 1.1.1 | с. Родино | км. |  | 7,5 | 0,5 | 0,5 | 0.5 |  |  |
| 1.1.1.1 | Замена участка тепловой сети по ул. Красноармейская от ТК № 106 до ТК № 109, протяженностью 60 м.п.Д. 63 мм стального исполнения на полипропиленовое исполнение | км |  |  |  | 0,06 |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Замена участка тепловой сети по ул. Ворошилова от ТК № 42 до ТК № 49, протяженностью 76 м.п.Д. 63 мм стального исполнения на полипропиленовое исполнение | км |  |  |  | 0,076 |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Замена участка тепловой сети по ул. Ворошилова от ТК № 104 до ТК № 106, протяженностью 40 м.п.Д. 63 мм стального исполнения на полипропиленовое исполнение | км |  |  |  | 0,040 |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Замена участка тепловой сети по ул. К.Маркса ТК № 14до ТК № 18, протяженностью 96 м.п.Д. 63 мм стального исполнея на полипропиленовое исполнение | км |  |  |  |  | 0,096 |  |  |
| 1.1.2. | с. Раздольное | км |  |  |  |  |  |  | 3.0 |
| 1.1.3 | с. Степное | км. |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | п. Мирный | км. |  |  |  |  | 1 | 0.7 |  |
| **1.2.** | **Замена котлов на более эффективные с КПД 80 %**  **Всего, в том числе** | **шт.** |  |  | **13** | **1** | **1** | **2** |  |
| 1.2.1 | С. Родино котельная №1 | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 1.2.2 | С. Родино котельная №2 | шт. |  |  | 2 |  |  | 1 |  |
| 1.2.3 | П. Мирный | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.4 | С. Раздольное | Шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2.5 | Комитет по образованию | шт. | 1 |  | 10 |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Замена, ремонт изношенных водопроводных сетей, водонапорных башен, скважин** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Замена стальных труб  с. Родино | км. |  |  | 11,0 | 11,3 | 12,2 | 2.5 |  |
| 2.1.2 | Замена стальных труб  с. Раздольное | км. |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 2.1.3 | Устройство скважины  с. Родино ул. Стасовой | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Устройство скважины  с. Степной Кучук | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Капитальный ремонт водозаборного узла с. Центральное | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2.1.6 | Капитальный ремонт водозаборного узла п. Мирный | шт. |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
| 2.1.7 | Устройство скважины  С. Шаталовка | Шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Капитальный ремонт водозаборного узла с. Покровка | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.1.9 | Капитальный ремонт водозаборного узла п. Новотроицк | Шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2.1.10 | Капитальный ремонт водозаборного узла с. Раздольное | шт |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2.1.11 | Капитальный ремонт водозаборного узла с.Каяушка | Шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.1.12 | Замена стальных труб  п.Мирный | Км. |  |  |  |  |  |  | 6.4 |
| 2.1.13 | Капитальный ремонт водозаборного узла с. Кочки | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки населению в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории МО | чел | 2022-2023 |  |  | 300 | 300 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

Родинский район Алтайского

края на 2021 - 2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родинский район Алтайского края на 2021 - 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задача мероприятия, | Срок реали-зации | Участник программы | Значение по годам (млн.руб) | | | | | | |
| 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Замена, ремонт изношенных тепловых сетей на современные трубопроводы всего, в том числе** | **2021 - 2025 г.г.** |  | **0.2** | **0.6** | **13.65** | **6.2** | **20** | **40.65** | **Краевой бюджет**  **Местный бюджет**  **Внебюджетные источники** |
| 1.1.1.1 | с. Родино | 2021 -2025г. | Администрация района | 0.2 | 0.28 | 0.17 |  |  | **0.65** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 1.1.1.2 | Замена участка тепловой сети по ул. Красноармейская от ТК № 106 до ТК № 109, протяженностью 60 м.п.Д. 63 мм стального исполнения на полипропиленовое исполнение | 2022г. | ООО «Тепловик» |  | 0,11 |  |  |  | **0,11** | Внебюджетные источники |
| 1.1.1.3 | Замена участка тепловой сети по ул. Ворошилова от ТК № 42 до ТК № 49, протяженностью 76 м.п.Д. 63 мм стального исполнения на полипропиленовое исполнение | 2022г. | ООО «Тепловик» |  | 0,14 |  |  |  | **0,14** | Внебюджетные источники |
| 1.1.1.4 | Замена участка тепловой сети по ул. Ворошилова от ТК № 104 до ТК № 106, протяженностью 40 м.п.Д. 63 мм стального исполнения на полипропиленовое исполнение | 2022г. | ООО «Тепловик» |  | 0,07 |  |  |  | **0,07** | Внебюджетные источники |
| 1.1.1.5 | Замена участка тепловой сети по ул. К.Маркса ТК № 14до ТК № 18, протяженностью 96 м.п.Д. 63 мм стального исполнения на полипропиленовое исполнение | 2023г. | ООО «Тепловик» |  |  | 0,18 |  |  | **0,18** | Внебюджетные источники |
| 1.1.2. | с. Раздольное | 2025 г. | Администрация района |  |  |  |  | 20 | **20** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 1.1.3 | п. Мирный | 2023-2024 г. | Администрация района |  |  | 13.3 | 6.2 |  | **19.5** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| **1.2.** | **Замена котлов на более эффективные с КПД 80 %**  **Всего, в том числе** | 2021-2025 г. | Администрация района | **15.1** | **2.1** | **2.5** | **5** |  | **24.7** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 1.2.1 | с. Родино котельная №1 | 2021-2024 г. | Администрация района | 3.5 |  |  | 2.5 |  | **6** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 1.2.2 | с. Родино котельная №2 | 2021-2024 г. | Администрация района | 7.1 |  |  | 2.5 |  | **9.6** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 1.2.3 | П. Мирный | 2022 г. | Администрация района |  | 2.1 |  |  |  | **2,1** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 1.2.4 | С. Раздольное | 2023 г. | Администрация района |  |  | 2.5 |  |  | **2.5** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 1.2.5 | Комитет по образованию | 2021 г. | Администрация района | 4,5 |  |  |  |  | **4,5** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| **2.1.** | **Замена, ремонт изношенных водопроводных сетей, водонапорных башен, скважин** | 2021-2025 г. | Администрация района | **57.9** | **115.8** | **149.1** | **67.5** | **50.6** | **440.9** | Краевой бюджет  Местный бюджет  Федеральный бюджет |
| 2.1.1 | Замена стальных труб  с. Родино | 2021-2024 г. | Администрация района | 50 | 108,5 | 141.2 | 59.7 |  | **359,4** | Краевой бюджет  Местный бюджет  Федеральный бюджет |
| 2.1.2 | Замена стальных труб  с. Раздольное | 2025 г. |  |  |  |  |  | 20 | **20** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 2.1.3 | Устройство скважины  с. Родино ул. Стасовой | 2021 г. | Администрация района | 2,2 |  |  |  |  | **2,2** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 2.1.4 | Устройство скважины  с. Стеной Кучук | 2021 г. | Администрация района | 3.3 |  |  |  |  | **3,3** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 2.1.5 | Капитальный ремонт водозаборного узла с. Центральное | 2023 | Администрация района |  |  | 5.5 |  |  | **5.5** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 2.1.6 | Капитальный ремонт водозаборного узла п. Мирный | 2024 | Администрация района |  | 2.7 |  | 2.6 |  | **5.3** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 2.1.7 | Капитальный ремонт водозаборного узла с. Шаталовка | 2021 | Администрация района | 2.4 |  |  |  |  | **2,4** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 2.1.8 | Капитальный ремонт водозаборного узла с. Кочки | 2025 | Администрация района |  |  |  |  | 5.3 | **5.3** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 2.1.9 | Капитальный ремонт водозаборного узла с. Покровка | 2022 | Администрация района |  | 4,6 |  |  |  | **4,6** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 2.1.10 | Капитальный ремонт водозаборного узла п. Новотроицк | 2023 | Администрация района |  |  | 2,4 |  |  | **2,4** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 2.1.11 | Капитальный ремонт водозаборного узла с. Раздольное | 2024 | Администрация района |  |  |  | 5.2 |  | **5.2** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 2.1.12 | Капитальный ремонт водозаборного узла с.Каяушка | 2025 | Администрация района |  |  |  |  | 5.3 | **5.3** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 2.1.13 | Замена стальных труб  п.Мирный | 2023 | Администрация района |  |  |  |  | 20 | **20** | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 3 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки населению в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории МО | 2022-2023 | Администрация района |  | 0,067 | 0,067 |  |  | **0,134** | Местный бюджет |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

систем коммунальной

инфраструктуры

муниципального образования

Родинский район Алтайского

края на 2021 - 2025 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, млн. рублей | | | | | |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего |
| Всего финансовых затрат | 73.16 | 118.56 | 165.32 | 78.7 | 70.6 | 506.34 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета | 49.1 | 107.4 | 139,8 |  |  | 296.3 |
| из краевого бюджета | 23.2 | 10.3 | 24.9 | 77.9 | 69.9 | 206.2 |
| из местного бюджета | 0.86 | 0.54 | 0.44 | 0.8 | 0.7 | 3.34 |
| из внебюджетных источников |  | 0.32 | 0.18 |  |  | 0.5 |