АДМИНИСТРАЦИЯ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2022                                                                                                 № 334

с. Родино

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации

Родинского района от 22.12.2020 № 411 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Родинский район Алтайского края на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Родинский район, Постановление Администрации района от 15.06.2017 № 181«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Родинского района от 22.12.2020  № 411 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родинский район Алтайского края на 2021-2025 годы» следующие изменения и дополнения:

1.1.Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родинский район Алтайского края на 2021-2025 годы» изложить в следующей редакции:

# Паспорт

# программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родинский район Алтайского края

# на 2021 - 2025 годы

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по строительству, архитектуре и ЖКХ и энергетике Администрации Родинского района. |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Родинского района; Предприятия ЖКХ Родинского района; ООО «Тепловик» (по согласованию); МУП «Родник»; МУП «Степное» (по согласованию); МУП «Мирный» (по согласованию); МУП «Раздольное» (по согласованию); Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цель Программы | Формирование технической, экономической и управленческой политики развития коммунальной инфраструктуры и разработка на ее основе системы производственных, организационных, нормативных, правовых и финансовых механизмов и мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и надежности топливно-энергетического обеспечения, к снижению бюджетными учреждениями объема потребления воды, топлива, угля, тепловой энергии и электрической энергии, а так же качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Родинский район. |
| Задачи Программы | - полное и надежное обеспечение населения, объектов социальной сферы энергоресурсами по доступным, и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении МО; - снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет рационализации их потребления, применения энергосберегающих технологий и оборудования во всех секторах экономики региона; - обеспечение реализации инвестиционных программ; - обеспечение планового и опережающего наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки с учетом возможности увеличения объемов строительства, а так же возможность подключения к существующим сетям новых объектов строительства; - оптимизация, нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов, оснащение приборами учета потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, оснащение системами автоматического регулирования потребления ресурсов; - сокращение расходов на оплату энергоресурсов бюджетного и жилого сектора с помощью реализации энергосберегающих мероприятий; - улучшение экологической ситуации на терри-тории Родинского района. - предоставление дополнительных мер социальной поддержки населению в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории МО |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - модернизация и реконструкция систем теплоснабжения и водоотведения. - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; |
| Сроки и этапы реализации программы | Муниципальная программа реализуется в 2021 - 2025 годах |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на период с 2021 - 2025 гг. составит 467,634 млн. рублей. 2021 год- 69,5 млн. руб. 2022 год. – 134,6 млн. руб. 2023 год. – 268,7 млн. руб. 2024 год. – 26,7 млн. руб. 2025 год. – 4,25 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; |

1.2. Раздел IV. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы изложить в следующей редакции:

IV. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации программы

Общий объем  финансирования программы на 2021 - 2025 годы  составляет 503,8 млн. руб.

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего |
| Всего финансовых затрат | 69,5 | 134,6 | 268,7 | 26,7 | 4,25 | 503,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета | 49,1 | 107,4 | 139,8 |  |  | 296,3 |
| из краевого бюджета | 19,7 | 25,7 | 126,1 | 26,4 | 3,9 | 201,8 |
| из местного бюджета | 0,7 | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,1 | 5,4 |
| из внебюджетных источников |  |  |  | 0,25 | 0,25 | 0, 5 |

Важнейшим условием для эффективной реализации мероприятий является постоянное и планомерное финансирование. Одним  из привлеченных финансовых  ресурсов  для  предприятий ЖКХ  района  является участие   в  краевых  инвестиционных  программах (приложение 3).

1.3. Приложение № 1 «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 «Перечень мероприятий  муниципальной  программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родинский  район Алтайского края на 2021 - 2025 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе Перечень мероприятий  муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родинский район Алтайского края на 2021-2025 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Родинского района Алтайского края и разместить на официальном сайте Администрации Родинского района Алтайского края.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                                      С.Г. Катаманов

Татьяна Алексеевна Маленко

22241

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

Родинский район Алтайского

края на 2021 - 2025 годы»

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Перечень мероприятий | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшест-вующий году разработки муниципальной программы (факт) | Год разработки муниципальной программы (оценка) | Реализация муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Замена, ремонт изношенных тепловых сетей на современные трубопроводы всего, в том числе |  |  | 8,3 | 2,3 | 1,0 |  |  |  |
| 1.1.1 | с. Родино | км. |  | 7,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Замена участка тепловой сети по ул. Красноармейская от ТК № 106 до ТК № 109, протяженностью 60 м.п.Д. 63 мм стального исполнения на полипропиленовое исполнение | км |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
| 1.1.1.2 | Замена участка тепловой сети по ул. Ворошилова от ТК № 42 до ТК № 49, протяженностью 76 м.п.Д. 63 мм стального исполнения на полипропиленовое исполнение | км |  |  |  |  |  | 0,076 |  |
| 1.1.1.3 | Замена участка тепловой сети по ул. Ворошилова от ТК № 104 до ТК № 106, протяженностью 40 м.п.Д. 63 мм стального исполнения на полипропиленовое исполнение | км |  |  |  |  |  |  | 0,040 |
| 1.1.1.4 | Замена участка тепловой сети по ул. К.Маркса ТК № 14до ТК № 18, протяженностью 96 м.п.Д. 63 мм стального исполнея на полипропиленовое исполнение | км |  |  |  |  |  |  | 0,096 |
| 1.1.2. | с. Раздольное | км |  |  |  |  |  | 3,0 |  |
| 1.1.3 | с. Степное | км. |  | 0,8 | 0,3 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | п. Мирный | км. |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 1.2. | Замена котлов на более эффективные с КПД 80 % Всего, в том числе | шт. |  |  | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 1.2.1 | С. Родино котельная №1 | шт. |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.2.2 | С. Родино котельная №2 | шт. |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.2.3 | П. Мирный | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.2.4 | С. Раздольное | Шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.5 | Комитет по образованию | шт. | 1 |  | 10 | 1 |  |  |  |
| 2.1. | Замена, ремонт изношенных водопроводных сетей, водонапорных башен, скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Замена стальных труб с. Родино | км. |  |  | 11,0 | 11,3 | 12,2 |  |  |
| 2.1.2 | Замена стальных труб с. Раздольное | км. |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| 2.1.3 | Устройство скважины с. Родино ул. Стасовой | Шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Устройство скважины с. Степной Кучук | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Замена водонапорной башни с. Зеленый Луг | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.1.6 | Капитальный ремонт водозаборного узла п. Мирный | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.1.7 | Устройство скважины С. Шаталовка | Шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2.1.8 | Капитальный ремонт водозаборного узла с. Покровка | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.1.9 | Капитальный ремонт водозаборного узла с. Центральное | Шт. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.1.10 | Капитальный ремонт водозаборного узла п. Новотроицк | Шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2.1.11 | Капитальный ремонт водозаборного узла с. Раздольное | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2.1.12 | Капитальный ремонт водозаборного узла с.Каяушка | Шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2.1.13 | Замена стальных труб п.Мирный | Км. |  |  |  |  | 6,4 |  |  |
| 3. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки населению в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории МО | чел | 2022-2023 |  |  | 300 | 300 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

Родинский район Алтайского

края на 2021 - 2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий  муниципальной  программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родинский  район Алтайского края на 2021 - 2025 годы»

| № п/п | Цель, задача мероприятия, | Срок реали-зации | Участник программы | Значение по годам (млн.руб) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена, ремонт изношенных тепловых сетей на современные трубопроводы всего, в том числе | 2021 - 2025 г.г. |  | 12,8 | 5,0 |  | 0,25 | 0,25 | 18,3 | Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники |
| 1.1.1.1 | с. Родино | 2021 -2025г. | Администрация района | 2,3 | 2,5 |  |  |  | 4.8 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 1.1.1.2 | Замена участка тепловой сети по ул. Красноармейская от ТК № 106 до ТК № 109, протяженностью 60 м.п.Д. 63 мм стального исполнения на полипропиленовое исполнение | 2024г. | ООО «Тепловик» |  |  |  | 0,11 |  | 0,11 | Внебюджетные источники |
| 1.1.1.3 | Замена участка тепловой сети по ул. Ворошилова от ТК № 42 до ТК № 49, протяженностью 76 м.п.Д. 63 мм стального исполнения на полипропиленовое исполнение | 2024г. | ООО «Тепловик» |  |  |  | 0,14 |  | 0,14 | Внебюджетные источники |
| 1.1.1.4 | Замена участка тепловой сети по ул. Ворошилова от ТК № 104 до ТК № 106, протяженностью 40 м.п.Д. 63 мм стального исполнения на полипропиленовое исполнение | 2025г. | ООО «Тепловик» |  |  |  |  | 0,07 | 0,07 | Внебюджетные источники |
| 1.1.1.5 | Замена участка тепловой сети по ул. К.Маркса ТК № 14до ТК № 18, протяженностью 96 м.п.Д. 63 мм стального исполнения на полипропиленовое исполнение | 2025г. | ООО «Тепловик» |  |  |  |  | 0,18 | 0,18 | Внебюджетные источники |
| 1.1.2. | с. Раздольное | 2023 г. | Администрация района |  |  | 1 |  |  | 9,0 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 1.1.3 | с. Степное | 2021 г. | Администрация района | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 1.1.4 | п. Мирный | 2023 г. | Администрация района |  |  | 1,4 |  |  | 18,8 2.5 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 1.2. | Замена котлов на более эффективные с КПД 80 % Всего, в том числе | 2021-2025 г. | Администрация района | 16,0 | 15,0 | 12,6 | 13,2 | 2,0 | 58,8 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 1.2.1 | с. Родино котельная №1 | 2022-2024 г. | Администрация района |  | 6,0 | 6,3 | 6,6 |  | 18,9 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 1.2.2 | с. Родино котельная №2 | 2022-2024 г. | Администрация района |  | 6,0 | 6,3 | 6,6 |  | 18,9 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 1.2.3 | П. Мирный | 2025 г. | Администрация района |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 1.2.4 | С. Раздольное | 2022 г. | Администрация района |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 1.2.5 | Комитет по образованию | 2021 г. | Администрация района | 4,5 |  |  |  |  | 4,5 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1. | Замена, ремонт изношенных водопроводных сетей, водонапорных башен, скважин | 2021-2025 г. | Администрация района | 61,1 | 117,0 | 219,2 | 13,3 | 2,0 | 412,7 | Краевой бюджет Местный бюджет Федеральный бюджет |
| 2.1.1 | Замена стальных труб с. Родино | 2021-2023 г. | Администрация района | 56,2 | 108,5 | 194,6 |  |  | 359,4 | Краевой бюджет Местный бюджет Федеральный бюджет |
| 2.1.2 | Замена стальных труб с. Раздольное | 2024г. | Администрация района |  |  |  | 4,3 |  | 4,3 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1.3 | Устройство скважины с. Родино ул. Стасовой | 2021 г. | Администрация района | 2,6 |  |  |  |  | 2,6 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1.4 | Устройство скважины с. Стеной Кучук | 2021 г. | Администрация района | 2,3 |  |  |  |  | 2,3 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1.5 | Замена водонапорной башни с. Зеленый Луг | 2022 | Администрация района |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1.6 | Капитальный ремонт водозаборного узла п. Мирный | 2022 | Администрация района |  | 3,1 |  |  |  | 3,1 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1.7 | Устройство скважины С. Шаталовка | 2024 | Администрация района |  |  |  | 2,5 |  | 2,5 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1.8 | Устройство скважины С. Раздольное | 2025 | Администрация района |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1.9 | Капитальный ремонт водозаборного узла с. Покровка | 2022 | Администрация района |  | 4,4 |  |  |  | 4,4 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1.10 | Капитальный ремонт водозаборного узла п. Новотроицк | 2023 | Администрация района |  |  | 2,6 |  |  | 2,6 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1.11 | Капитальный ремонт водозаборного узла с. Раздольное | 2023 | Администрация района |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1.12 | Капитальный ремонт водозаборного узла с.Каяушка | 2024 | Администрация района |  |  |  | 6,5 |  | 6,5 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1.13 | Замена стальных труб п.Мирный | 2023 | Администрация района |  |  | 15,5 |  |  | 15,5 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 3 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки населению в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории МО | 2022-2023 | Администрация района |  | 0,067 | 0,067 |  |  | 0,134 | Местный бюджет |

Приложение	№ 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

систем коммунальной

инфраструктуры

муниципального образования

Родинский район Алтайского

края на 2021 - 2025 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для  реализации

муниципальной  программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего |
| Всего финансовых затрат | 69,5 | 134,6 | 268,7 | 26,7 | 4,25 | 503,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета | 49,1 | 107,4 | 139,8 |  |  | 296,3 |
| из краевого бюджета | 19,7 | 25,7 | 126,1 | 26,45 | 3,9 | 201,8 |
| из местного бюджета | 0,7 | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,1 | 5,4 |
| из внебюджетных источников |  |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,5 |