АДМИНИСТРАЦИЯ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2020                                                                                                 № 411

с. Родино

Об утверждении муниципальной  программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родинский район

Алтайского края на 2021 - 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Родинский район, постановлением Администрации района от 15.06.2017 № 181«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образо-вание  Родинский район Алтайского края на 2021-2025 годы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Сборнике нормативно-правовых актов Администрации Родинского района и размещению на официальном сайте Администрации Родинского района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам, председателя комитета по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике Администрации района Газина  С.А.

Глава  района                                                                           С.Г. Катаманов

Лилия Викторовна Темлякова

22240

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации района

от ______2020 № ____

Муниципальная программа

# «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родинский район Алтайского края

# на 2021 - 2025 годы

# Паспорт

# программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родинский район Алтайского края

# на 2021 - 2025 годы

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по строительству, архитектуре и ЖКХ и энергетике Администрации Родинского района. |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Родинского района; Предприятия ЖКХ Родинского района; ООО «Тепловик» (по согласованию); МУП «Родник»; МУП «Степное» (по согласованию); МУП «Мирный» (по согласованию); МУП «Раздольное» (по согласованию); Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цель Программы | Формирование технической, экономической и управленческой политики развития коммунальной инфраструктуры и разработка на ее основе системы производственных, организационных, нормативных, правовых и финансовых механиз-мов и мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и надежности топливно-энергетического обеспече-ния, к снижению бюджетными учреждениями объема потребления воды, топлива, угля, тепловой энергии и электрической энергии, а так же качест-венное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образо-вания Родинский район. |
| Задачи Программы | - полное и надежное обеспечение населения, объектов социальной сферы энергоресурсами по доступным, и вместе с тем стимулирующим энер-госбережение ценам, снижение рисков и недопу-щение развития кризисных ситуаций в энергообес-печении МО; - снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет рациона-лизации их потребления, применения энергосбе-регающих технологий и оборудования во всех секторах экономики региона; - обеспечение реализации инвестиционных программ; - обеспечение планового и опережающего наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки с учетом возможности увеличения объемов строительства, а так же возможность подключения к существующим сетям новых объектов строительства; - оптимизация, нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергети-ческих ресурсов, оснащение приборами учета потребления всех видов топливно-энергетичес-ких ресурсов, оснащение системами автоматичес-кого регулирования потребления ресурсов; - сокращение расходов на оплату энергоресурсов бюджетного и жилого сектора с помощью реализации энергосберегающих мероприятий; -улучшение экологической ситуации на терри-тории Родинского района. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - модернизация и реконструкция систем теплоснабжения и водоотведения. -строительство и модернизация систем комму-нальной инфраструктуры и объектов, исполь-зуемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества производимых организа-циями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; |
| Сроки и этапы реализации программы | Муниципальная программа реализуется в 2021 - 2025 годах |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на период с 2021 - 2025 гг. составит 467,5 млн. рублей. 2021 год- 90,2 млн. руб. 2022 год. – 166,0 млн. руб. 2023 год. – 187,3 млн. руб. 2024 год. – 20,0 млн. руб. 2025 год. – 4,0 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; -повышение качества производимых организа-циями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; |

I.  Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития.

Родинский район расположен на юго-западе Алтайского края. В состав района входит 12 сельских поселений.

Району присущ умеренно-континентальный климат, благоприятный для развития ряда отраслей сельского хозяйства. Зима - наиболее длительный период года, характеризующийся неустойчивой погодой.

Средняя температура на отопительный период  t = - 9,7º (Для жилых домов, общеобразовательных учреждений и зданий административного назначения);

Общая характеристика жилищного фонда   Родинского  района.

| Наименование характеризующего показателя | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.Численность населения в поселениях | Тыс. человек | 19,3 |
| 2. Кол-во домов | шт./м² | 6741/534523 |
| 2.1. Многоквартирные | шт./м² | 2829/371500 |
| 2.2. Число жилых домов с общедомовыми приборами учета ЭЭ | шт. | 0 |
| 2.3. Число жилых домов с общедомовыми приборами учета ТЭ | шт. | 37 |
| 2.4. Число жилых домов с общедомовыми приборами учета ХВС | шт. | 28 |

В Родинском районе представлены два вида систем отопления: центральное и автономное с использованием твердого топлива. Перечень по источникам теплоснабжения в Родинском  районе представлен в таблице

Источники теплоснабжения Родинского  района.

| № п/п | Наименование и месторасположение источника тепла | Кол-во котлов | Марка котла | Подклю-ченная нагрузка, Гкал/час | Подключенные объекты жилья и соц. сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Котельная № 1 с. Родино | 4 | АВМ – 1,8 КБ КВ – 1,86 | 1,8 | Жил. фонд, картинная галерея, школа, мед. колледж. |
| 2. | Котельная № 2 с. Родино | 4 | КВМ – 1,8 КБ Братск, КВ – 1,6 -95 | 1,8 | Жил. фонд. Школа. Дом культуры, музей, Школа искусств, дет/сад, спортивная школа |
| 3. | Котельная № 3 с. Родино | 3 | ТР-800 | 0,7 | Жил. фонд, здание больницы. |
| 4. | Котельная № 4 с. Родино | 3 | ТР-800 | 1,29 | Жил. фонд. Дет./сад |
| 5. | Котельная № 5 с. Родино | 2 | ТР-800 | 0,51 | Жил. фонд. |
| 6. | Котельная № 6 с. Родино | 2 | ТР-800 | 1 | Жил. фонд. Мед. Колледж. |
| 7. | Котельная № 7 с. Родино | 2 | ТР-300 | 0,39 | Жил. фонд. |
| 8. | Котельная № 8 с. Родино | 2 | ТР-300 | 0,5 | Жил. фонд. Детский сад |
| 9. | Котельная № 9 с. Родино | 2 | ТР-300 | 0,45 | Жил. фонд. Детская оздоровительная школа. |
| 10. | Котельная с. Ярославцев Лог | 2 | КВР 0,35 КБ | 0,5 | Школа, Д/сад |
| 12. | Котельная № 20 п. Мирный | 3 | КВ-1,6-2 шт. КВ – 1,86-1шт КВ-2,5 -шт. | 0,74 | Школа, д/сад, жил. фонд |
| 13. | Котельная № 22 с. Новотроицк | 2 | КВЗР -0,2 | 0,08 | Школа, жил. фонд |
| 14. | Котельная с. Шаталовка | 2 | КВр-0,75 | 0,13 | Школа |
| 15. | Котельная с. Раздольное | 3 | КВР – 1,5 КВР – 0,6 КВЗ– 1,1 | 0,8 | Школа, ФАП, Д/сад, жил. фонд |
| 16. | Котельная с. Зеленый Луг | 2 | К-71 М | 0,15 | Школа, Д/сад, клуб, ФАП |
| 17. | Котельная № 14 с. Степное | 3 | Братск -2 шт. КБМ – 1,33 – 2 шт. КВ – 1,86 – 1 шт. | 1,3 | Жил. фон |
| 18. | Котельная № 18 с. Степное | 1 | К – 71М | 4,5 | Жил фонд, школа, д/сад |
| 19. | Котельная с. Каяушка | 1 | КВ -03 К | 0,2 | Школа, ФАП, клуб |
| 20. | Котельная с. Зеленая Дубрава | 1 | КВЗР – 0,3 | 0,1 | Школа |
| 21. | Котельная с. Кочки | 2 | Квр – 04 | 0,2 | Школа, д/сад, ФАП |
| 22. | Котельная с. Степной Кучук | 2 | Квр- 035 КБ | 0,16 | Школа, больница, д/сад, клуб |
| 23. | Котельная с. Покровка | 4 | КВ – 200 КВ - 300 | 0,05 | Школа, Д/сад, |
| 24 | Котельная с. Вознесенка | 1 | Квр – 020РСО | 0,1 | Школа, Клуб |
| 25 | Котельная с. Центральное | 1 | Квр – 0,2РСО | 0,10 | Школа, Д/сад, ФАП, Клуб |

Основное количество тепловой энергии  Родинский  район получает от теплоснабжающих предприятий ООО «Тепловик», МУП «Мирный»,            МУП «Степное», МУП «Раздольное».

Основными потребителями тепловой энергии являются  бюджетные органи-зации различной ведомственной подчиненности: школы, больницы, детские сады;  население Родинского  района и прочие потребители: коммерческие структуры, размещенные на арендуемых и частных площадях района.  Теплоснабжение  осуществляется от  27 котельных, в том числе 13 котельных общеобразовательных  учреждений.

Протяженность в  двухтрубном  исчислении   теплотрасс составляет 57,9 км. Суммарная установленная  мощность отопительных котельных  составляет  69,54 Гкал/час,  с  присоединенной  нагрузкой  63,4 тыс. Гкал/час, что составляет 91,1% от установленной мощности. Котельные общеобразовательных учреждений укомплектованы котлами с средним возрастом 5 лет. В котельных с. Родино №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и котельные с. Степное укомплектованы котлами «Терморобот». В 2020 году произведена замена тепловых трасс в количестве 8,3км.

Газоснабжение в районе территориально осуществляется за счет сжиженного газа, который поставляется газоснабжающей организацией «Славгородмежрайгаз» ОАО «Алтайкрайгазсервис» и используется только для бытовых нужд.

По состоянию на 01.09.2020 года система водоснабжения Родинского района Алтайского края состоит из 103  скважин,  24 водопроводных башен, 271 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится.

Система водоснабжения Родинского района характеризуется высокой степенью износа.

Средний уровень износа   уличных водопроводных сетей составляет                    70 %.

На 01.09.2020. 80% жилых домов в населенных пунктах подключены к водопроводным сетям. Еще 10% населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 10% получает воду из собственных скважин и колодцев.  Основные поставщики воды в Родинском  районе являются:  МУП «Родник», МУП «Мирный»,       МУП «Степеное», МУП «Раздольное».

Система сбора и утилизации бытовых отходов

В Родинском  районе  решение  проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность.  Полигоны ТБО не отвечает техническим и санитарным требованиям. Кроме того, на территории муниципального образования существует масса несанкциони-рованных  свалок.

Очисткой сельских поселений от мусора, ТБО и жидких отходов занимается региональный оператор ООО «Позитив 88». Общий объем отходов, вывозимых на свалку, в настоящее время составляет 23,2 тыс. м3/год.

В настоящее время норма накопления отходов по поселениям района составляет 1,3 м3/год/чел.

В задачу санитарной очистки сельских поселений входит сбор, удаление и обезвреживание  твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности.

II. Приоритетные направления реализации муниципальной программы,

цели, задачи, сроки и этапы ее реализации.

Формирование технической, экономической и управленческой политики развития коммунальной инфраструктуры и разработка на ее основе системы производственных, организационных, нормативных, правовых и финансовых механизмов и мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и надежности топливно-энергетического обеспечения, к снижению бюджетными учреждениями объема потребления воды, топлива, угля, тепловой энергии и электрической энергии.

Направления в достижении поставленной цели определяются решением следующих задач:

- полное и надежное обеспечение населения и объектов социальной сферы  энергоресурсами по доступным, и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении МО;

- снижение удельных затрат на производство и использование энерго-ресурсов за счет рационализации их потребления, применения энерго-сберегающих технологий и оборудования во всех секторах экономики района;

- обеспечение реализации инвестиционных программ;

- обеспечение планового и опережающего наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки с учетом возможности увеличения объемов строительства, а так же возможность подключения к существующим сетям новых объектов строительства;

- оптимизация, нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов, оснащение приборами учета потреб-ления всех видов топливно-энергетических ресурсов, оснащение системами автоматического регулирования потребления ресурсов;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов бюджетного и жилого сектора с помощью реализации энергосберегающих мероприятий;

- модернизация и реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Для решения задачи обеспечения устойчивого и эффективного   функционирования  в жилищно-коммунальном хозяйстве предполагается осуществление мероприятий в 2 направлениях - в жилищном хозяйстве и коммунальной инфраструктуре.

В коммунальной инфраструктуре необходимо решение проблемы повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструк-туры путем ее масштабной модернизации и обновления при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. С этой целью предусматривается создать условия для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему.

Ключевыми инструментами создания перечисленных условий являются программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и единые муниципальные базы информационных ресурсов, а также переход к долгосрочным тарифам и заключению концессионных соглашений.

Разработка программы комплексного развития позволяет существенно повысить эффективность расходования средств на модернизацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры за счет определения опти-мальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры (приложение №1)

Реализация  программы рассчитана на 2021 - 2025 годы.

III. Обобщенная характеристика  мероприятий

муниципальной  программы

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению. (Приложение 2)

IV. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации программы

Общий объем  финансирования программы на 2021 - 2025 годы  составляет 467,5 млн. руб.

|  | Сумма расходов, млн. рублей. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| Всего финансовых ресурсов | 90,2 | 166,0 | 187,3 | 20,0 | 4,0 | 467,5 |
| из местного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,9 |
| из краевого бюджета | 34,1 | 20,3 | 14,2 | 19,9 | 3,8 | 92,3 |
| Федеральный бюджет | 55,9 | 145,5 | 172,9 |  |  | 374,3 |

Важнейшим условием для эффективной реализации мероприятий является постоянное и планомерное финансирование. Одним  из привлеченных финансовых  ресурсов  для  предприятий ЖКХ  района  является участие   в  краевых  инвестиционных  программах. (Приложение 3)

V.  Анализ рисков и меры управления рисками реализации                   муниципальной программы

| Риски и источники их возникновения | Меры по управлению рисками |
| --- | --- |
| Организационные риски, связанные с возможностью неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы, с невыполнением в полном объеме мероприятий муниципальной программы. | Формирование ежегодной бюд-жетной заявки по муниципальной программе на очередной финансовый год, содержащий перечень мероприя-тий и размер финансирования. Составление ежегодных отчетов о реализации муниципальной прог-раммы. Ежегодная оценка эффективности реализации муниципальной программы. |
| Финансовые риски, связанные с сокращением утвержденных объемов финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования Родинский район, с возможностью неэффективного использования бюджетных средств | Внесение изменений в перечни и состав основных мероприятий муниципальной программы, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий. Проведение главным распорядителям бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их представления. |

VI. Методика оценки      эффективности муниципальной  программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик - координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Родинского района;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению сельских поселений;

- улучшить экологическую ситуацию на территории сельских поселений;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

систем коммунальной

инфраструктуры

муниципального образования

Родинский район Алтайского

края на 2021 - 2025 годы»

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Перечень мероприятий | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшест-вующий году разработки муниципальной программы (факт) | Год разработки муниципальной программы (оценка) | Реализация муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Замена, ремонт изношенных тепловых сетей на современные трубопроводы всего, в том числе |  |  | 8,3 | 2,3 | 1,0 |  |  |  |
| 1.1.1 | с. Родино | км. |  | 7,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| 1.1.2. | с. Раздольное | км |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | с. Степное | км. |  | 0,8 | 0,3 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | п. Мирный | км. |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 1.2. | Замена котлов на более эффективные с КПД 80 % Всего, в том числе | шт. |  |  | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 1.2.1 | С. Родино котельная №1 | шт. |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.2.2 | С. Родино котельная №2 | шт. |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.2.3 | П. Мирный | шт. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.2.4 | С. Раздольное |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Комитет по образованию | шт. | 1 |  | 10 |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена, ремонт изношенных водопроводных сетей, водонапорных башен, скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Замена стальных труб с. Родино | км. |  |  | 11,0 | 11,3 | 12,2 |  |  |
| 2.1.2 | Замена стальных труб с. Раздолбное | км. |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| 2.1.3 | Устройство скважины с. Родино ул. Стасовой | Шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Устройство скважины с. Стеной Кучук | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Замена водонапорной башни с. Зеленый Луг | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.1.6 | Замена водонапорной башни П. Мирный | км. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.1.7 | Устройство скважины С. Шаталовка |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2.1.8 | Устройство скважины С. Раздольное |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

систем коммунальной

инфраструктуры

муниципального образования

Родинский район Алтайского

края на 2021 - 2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий  муниципальной  программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Родинский  район Алтайского края на 2021 - 2025 годы»

| № п/п | Цель, задача мероприятия, | Срок реали-зации | Участник программы | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена, ремонт изношенных тепловых сетей на современные трубопроводы всего, в том числе | 2021 - 2026 г.г. |  | 12,8 | 5,0 |  |  |  | 17,8 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 1.1.1 | с. Родино | 2021 г. | Администрация района | 2,3 | 2,5 |  |  |  | 4,8 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 1.1.2. | с. Раздольное | 2021 г. | Администрация района | 9,0 |  |  |  |  | 9,0 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 1.1.3 | с. Степное | 2021 г. | Администрация района | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 1.1.4 | п. Мирный | 2022 г. | Администрация района |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 1.2. | Замена котлов на более эффективные с КПД 80 % Всего, в том числе | 2021-2026 г. | Администрация района | 16,0 | 12,0 | 12,6 | 13,2 | 2,0 | 55,8 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 1.2.1 | С. Родино котельная №1 | 2022-2024 г. | Администрация района |  | 6,0 | 6,3 | 6,6 |  | 18,9 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 1.2.2 | С. Родино котельная №2 | 2022-2024 г. | Администрация района |  | 6,0 | 6,3 | 6,6 |  | 18,9 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 1.2.3 | П. Мирный | 2025 г. | Администрация района |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 1.2.4 | С. Раздольное | 2021 г. | Администрация района | 11,5 |  |  |  |  | 11,5 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 1.2.5 | Комитет по образованию | 2021 г. | Администрация района | 4,5 |  |  |  |  | 4,5 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1. | Замена, ремонт изношенных водопроводных сетей, водонапорных башен, скважин | 2015 г. | Администрация района | 61,4 | 149,0 | 174,7 | 6,8 | 2,0 | 399,9 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1.1 | Замена стальных труб с. Родино | 2021-2023 г. | Администрация района | 56,5 | 147,0 | 174,7 |  |  | 378,2 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1.2 | Замена стальных труб с. Раздолбное | 2024г. | Администрация района |  |  |  | 4,3 |  | 4,3 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1.3 | Устройство скважины с. Родино ул. Стасовой | 2021 г. | Администрация района | 2,6 |  |  |  |  | 2,6 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1.4 | Устройство скважины с. Стеной Кучук | 2021 г. | Администрация района | 2,3 |  |  |  |  | 2,3 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1.5 | Замена водонапорной башни с. Зеленый Луг | 2022 | Администрация района |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1.6 | Замена водонапорной башни П. Мирный | 2022 | Администрация района |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1.7 | Устройство скважины С. Шаталовка | 2024 | Администрация района |  |  |  | 2,5 |  | 2,5 | Краевой бюджет Местный бюджет |
| 2.1.8 | Устройство скважины С. Раздольное | 2025 | Администрация района |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | Краевой бюджет Местный бюджет |

Приложение	№ 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

систем коммунальной

инфраструктуры

муниципального образования

Родинский район Алтайского

Края на 2021 - 2025 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для  реализации

муниципальной  программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего |
| Всего финансовых затрат | 90,2 | 166,0 | 187,3 | 20,0 | 4,0 | 467,5 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета | 55,9 | 145,5 | 172,9 |  |  | 374,3 |
| из краевого бюджета | 34,1 | 20,3 | 14,2 | 19,9 | 3,8 | 92,3 |
| из местного бюджета | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,9 |