АДМИНИСТРАЦИЯ РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2020                                                                                         № 407

с.Родино

Об утверждении муниципальной

программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем

население Родинского района на 2021-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Родинский район, постановлением Администрации Родинского района от 15.06.2017 № 181 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем население Родинского района на 2021-2025 годы».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации района от 23.12.2011 № 862 «Обеспечение жильем молодых семей в Родинском районе на 2011-2015 годы.», от 19.11.2018 № 420 «О внесении изменений в постановление АдминистрацииРодинского района от 23.12.2014 № 862 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем население Родинского района на 2015-2020 годы», от 28.12.2018 № 474 «О внесении изменений в постановление Администрации Родинского района от 23.12.2014 № 862 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем население Родинского района на 2015-2020 годы».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Сборнике нормативно-правовых актов Администрации Родинского района и размещению на официальном сайте Администрации Родинского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на         заместителя главы Администрации Родинского района по оперативным  вопросам, председатель комитета по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике Администрации района  Газина С. А.

Глава района 					                                С.Г. Катаманов

Татьяна Алексеевна Маленко

22240

# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением

# Администрации Родинского района

# от ______2020 № ___

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Родинского района на 2021 - 2025 годы»

# Паспорт

# муниципальной  программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Родинского района на 2021-2025 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике Администрации Родинского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрации сельских поселений. Комитет по образованию Администрации района |
| Участники программы | Администрация района, граждане нуждающиеся в улучшении жилищных условий, Администрации сельсоветов поселений |
| Подпрограммы программы | 1."Инженерное обустройство микро-районов массовой застройки мало-этажного жилищного строительства в Алтайском крае" на 2021 - 2025 годы; 2.«Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2021 – 2025 годы; 3. "Социальное жилье"на 2021 - 2025 годы. 4.«Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» ». |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | Обеспечение населения Родинского района доступным и качественным жильём |
| Задачи программы | -создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, развития массового жилищного строительства; -повышение доступности жилья для жителей Родинского района; -создание для жителей Родинского района возможности улучшения жилищных условий не реже 1 раза в 15 лет; -создание условий для развития массового малоэтажного жилищного строительства; -государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; -государственная поддержка в решении жилищной проблемы граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; -государственная поддержка в решении жилищной проблемы участников ВОВ, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, переселенцев, граждан. Выезжающих из районов Крайнего Севера, граждан подвергшихся радиационному воздействию и прочих граждан, подлежащих обеспечению жильём за счет средств федерального бюджета, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; -развитие массового строительства жилья эконом-класса на территории Родинского района, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | достижение годового объема ввода жилья: в 2021 году – до 1,1 тыс. кв. метров; в 2022 году – до 1,1 тыс. кв. метров; в 2023 году – до 2,0 тыс. кв. метров; в 2024 году – до 1,2 тыс. кв. метров; в 2025 году – до 1,3 тыс. кв. метров; достижение доли жилья экономического класса не менее 75% от общего объема жилья, введенного в эксплуатацию; увеличение уровня обеспеченности населения жильем с 27,7кв. метра на человека в 2020 году до 28,8 кв. метров на человека в 2025 году; снижение доли ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде с 2,2% в 2014 году до 1,0% в 2020 году; снижение коэффициента доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) с 4,1 в 2020 году до 3,5 в 2025 году; ежегодный прирост доли семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств, на 2% с достижением значения данного показателя к 2023 году до 30% и к 2025 году до 60%; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 - 2025 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | общий объем средств, привлекаемых для реализации муниципальной программы Родинского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Родинского района" на 2021 - 2025 годы (далее - "программа"), составляет 845997,4 тыс.рублей, в том числе: средства федерального бюджета –237404,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 22871,4 тыс. рублей; 2022 год –24493,0 тыс. рублей; 2023 год –45543,2 тыс. рублей; 2024 год – 71623,2 тыс.рублей; 2025год – 72873,2 тыс. рублей; средства краевого бюджета –240967,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 23188,6 тыс. рублей; 2022 год – 41457,2 тыс. рублей; 2023 год –45307,2 тыс. рублей; 2024 год – 67907,2 тыс. рублей; 2025 год – 63107,2 тыс. рублей; средства местных бюджетов –49146,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 2868,7 тыс. рублей; 2022 год – 7242,2 тыс. рублей; 2023 год – 8342,2 тыс. рублей; 2024 год – 14805,2 тыс. рублей; 2025 год – 15888,2 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 318479,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 44957,5 тыс. рублей; 2022 год – 49088,0 тыс. рублей; 2023 год – 51418,0 тыс. рублей; 2024 год – 84393,0 тыс. рублей; 2025 год – 88623,0 тыс. рублей; Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете |
| Ожидаемые результаты реализации программы | улучшение жилищных условий населения Алтайского края за счет обеспечения ввода в 2021 - 2025 годах до 6700 квадратных метров жилья; увеличение годового объема ввода жилья до 1,3 тыс. кв. метров в 2025 году; увеличение уровня обеспеченности жильем населения Алтайского края до 28,8кв. метров общей площади на человека в 2025 году; увеличение доли годового объема ввода малоэтажного жилья до 90% от общего объема ввода жилья по району в 2025 году; увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса до 75% от общего объема ввода жилья; ежегодный прирост доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, на 2% с увеличением значения данного показателя к2020 году до 30% и к 2025 году до 60% |

## 1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

### 1.1. Развитие жилищной сферы в Родинском районе

Жилищный фонд Родинского района  на начало 2020 года составил 536,4 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов.

В среднем ежегодный прирост жилищного фонда Родинского района составляет 0,1% в год. Объем общей площади жилья, введенного в эксплуатацию в 2015 - 2019 годах, имеет поступательную тенденцию роста.

При общем росте объемов ввода жилых домов значительно увеличилось и качество построенных квартир. Наблюдается устойчивая тенденция увеличения уровня обеспеченности населения района жильем, который вырос в 2019 году до 29,5 кв. м на 1 человека. Рост общей площади жилья, введенного в районе за 2015 - 2019 годы, позволил увеличить объем ввода общей площади жилых помещений в расчете на 1000 человек населения до 370,8 жилых ед. в 2019 году. Сопутствующее влияние на отмеченный рост оказало также снижение численности населения.

Эта особенность оказывает определенное влияние на сферу жилищного строительства:

во-первых, более низкие доходы сельских жителей по сравнению с городскими существенно ограничивают их инвестиционные возможности;

во-вторых, особенностью менталитета сельского населения является стремление к решению жилищных проблем путем реконструкциижилья, находящегося во внутрисемейном пользовании и переходящего по наследству.

Таким образом, современная ситуация требует пересмотра принципиальных подходов к развитию жилищно-коммунальной сферы, прежде всего в сельской местности , и смещению приоритетов с наращивания объемов жилищного строительства к развитию коммунального хозяйства.

1.2.Перспективы развития сферы жилищного строительства определяются инвестициями, направленными в данную сферу. Позиционирование государства как гаранта соблюдения права граждан на комфортное жилье должно включать в себя его координирующие действия по развитию строительного комплекса и формированию благоприятных инвестиционных условий для того, чтобы обеспечить заинтересованность строительных организаций в реализации жилищных программ.

Привлечение инвестиций в жилищное строительство - одна из главных задач, которую необходимо решить для успешной реализации данной программы.

Основная нагрузка в инвестировании жилищной сферы ложится на средства предприятий, организаций и средства населения.

В 2017 году на строительство жилых домов в районе было использовано 9161,3 тыс. рублей, в 2019 году – 10150,0 тыс. рублей.

Одним из источников финансирования развития жилищной сферы являются реализуемые на территории Родинского района федеральные и региональные жилищные программы, подпрограммы и направления. Из 4,012 тыс. кв. метров жилья, введенного в 2015 - 2019 годах, за счет бюджетных средств введено 0,976 тыс. кв. метров или 24,33%.

Инвестиции из федерального бюджета направляются в основном на реализацию государственных программ по обеспечению жильем граждан, перед которыми сохраняются обязательства государства в сфере обеспечения жильем: военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, беженцев и вынужденных переселенцев, граждан, выехавших из районов КрайнегоСевера, пострадавших от аварий и стихийных бедствий, особо нуждающихся в обеспечении жильем отдельных социально незащищенных категорий граждан и других групп населения. Эти средства в основном использовались на приобретение готовых квартир.

1.3. Потребность населения Родинского района в новом жилье обусловлена следующими факторами:

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 01.01.2020 состояло 72 семьи (0,40% от общей численностинаселения в районе);

ежегодно в районе в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в среднем регистрируется более 14 семей;

в ветхом и аварийном состоянии находится и требует замены 4695,5 кв. метров общей площади жилых помещений или 0,9% от всего жилищного фонда района.

Таким образом, потребность населения, проживающего на территории Родинского района, в улучшении жилищных условий оценивается в размере 2124кв. метров общей площади жилья.

### 1.4. В целях решения задач по стимулированию жилищного строительства проводится градостроительная политика, направленная на разработку документов территориального планирования, обеспечение предложения земельных участков для массового строительства. Схема территориального планирования муниципального образования Родинский район Алтайского края утверждена Решением Родинского районного совета депутатов Алтайского края от 29.02.2012 № 109.

1.5. В районе имеются территориальные ресурсы для строительства жилья. Общая площадь земельных участков для перспективного комплексного освоения в целях жилищного строительства составляет более 20 га. Вместе с тем освоение данных площадок ведется недостаточными темпами.

Существенное негативное влияние на рост объемов жилищного строительства оказывает значительное отставание в развитии инженерной инфраструктуры.

Выдача технических условий на подключение к инженерным сетям зачастую происходит с учетом необходимости реализации мероприятий по реконструкции существующих сетей или создания новых объектов инженерной инфраструктуры. В итоге нагрузка на 1 кв. метр жилья составляет до 10 тыс. рублей и более.

В целом по Родинскому району для приведения инженерных сетей в соответствие с потребностями жилищного строительства необходимо ежегодно вкладывать в их строительство и реконструкцию не менее 30%от общей суммы средств, направляемых в жилищную сферу.

1.6. Основными факторами, сдерживающими темпы строительства жилья на территории Алтайского края, являются:

низкая доступность кредитных ресурсов, как для строительных организаций, так и для граждан;

отсутствие земельных участков, предназначенных для комплексной жилой застройки, обеспеченных инженерной инфраструктурой;

значительная стоимость подключения к инженерным сетям;

слабая проработанность в муниципальных образованиях документации градостроительного планирования и территориального зонирования.

Для устранения указанных барьеров развития жилищного строительства необходима реализация комплекса мер в рамках полномочий, как органов государственной власти Алтайского края, так и органов местного самоуправления. В связи с этим, развитие жилищного строительства,  должно быть основано на мероприятияхстратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 год, утвержденной законом Алтайского края от  21.11.2012 N 86-ЗС, комплексной программы действий, включающей в себя все важнейшие аспекты влияния государства на процессы стимулирования предложения и экономически обоснованного спроса на рынке жилья.

Проблемы, существующие в сфере жилищного строительства, обусловливают необходимость разработки и практического воплощения комплекса мер, направленных на одновременное стимулирование покупательской и инвестиционной активности на рынке жилья.

Данные обстоятельства подтверждают обоснованность и необходимость решения изложенных проблем программно-целевым методом.

В этих целях разработана настоящая программа, которой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на создание благоприят-ного инвестиционного климата в жилищной сфере, увеличение на данной основе платежеспособного спроса на жилье и увеличение объемов строи-тельства доступного жилья для населения с различным уровнем доходов.

В ходе выполнения программных мероприятий существует возможность воздействия негативных факторов, которые могут повлиять на достижение основной цели программы. К таким факторам можно отнести снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, уровня внутренней и внешней конъюнктуры, изменение федерального законодательства в области жилищного строительства, изменение стоимости сырья и материалов, невыполнение или выполнение не в полном объеме застройщиками обязательств по договорам в части соблюдения сроков реализации инвестиционных проектов.

## 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели и задачи, описание

основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

программы, сроков и этапов ее реализации

Программа направлена на достижение значений целевых показателей, определенных:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной, социальной политике»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2017 N 1710;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 20204 года»;

Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р.

Цели и задачи программы определяются целями и задачами приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

Основной целью программы является обеспечение населения Родинского района доступным качественным жильем.

Основными задачами программы, связанными с осуществлением полномочий Администрации Родинского района Алтайского края, являются:

создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного;

повышение доступности жилья;

создание для жителей Родинского района возможности улучшения жилищных условий не реже 1 раза в 15 лет (Приложение № 1).

Мероприятия программы реализуются с 01.01.2021 по 31.12.2025 без деления на этапы. В дальнейшем программа может быть продлена для достижения контрольного значения целевого показателя ежегодного объема ввода жилья с уточнением при необходимости механизмов реализации программы.

## 3. Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной программы

Для достижения целевых параметров программы необходима реализация комплекса мер, направленных на стимулирование инвестиционной активности участников рынка жилищного строительства и покупательского спроса.

Перечень мероприятий программы, реализуемых с участием средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, представлен в приложении 2.

### 3.1. Мероприятия по подготовке документов территориального

планирования, градостроительного зонирования и документации

по планировке территорий

3.1. В состав Родинского района входят 12 муниципальных образований.

В целях обеспечения Родинского района документами территориального планирования реализованы следующие меры:

Утверждена схема территориального планирования муниципального образования Родинский район Алтайского края (Решение Родинского районного совета депутатов Алтайского края от 29.02.2012 № 109)

разработаны и согласованы с Администрацией Алтайского края генеральные планы двух муниципальных образований (Родинский сельсовет и Мирненский); в остальных муниципальных образования решения совета депутатов  приняты решения об отсутствии необходимости в разработке генеральных планов поселений и приняты решения приступить к разработке правил землепользования и застройки;

разработаны и согласованы с Администрацией Алтайского края и утверждены Правила землепользования и застройки муниципальных образований Родинский сельсовет и Мирненский сельсовет

Для завершения формирования системы документов территориального планирования в районе необходимо разработать и утвердить  правила землепользования и застройки территорий.

На обеспечение Родинского района и его муниципальных образований градостроительной документацией (документами территориального планирования и градостроительного зонирования) потребуется около 1,2 млн. рублей.

### 3.2. Мероприятия по обеспечению территорий жилой застройки

(в том числе комплексному) объектами инженерной и

транспортной инфраструктуры

Инвестиционные проекты развития инженерной инфраструктуры имеют высокую стоимость. В целях выполнения капиталоемких проектов строительства и реконструкции муниципальных объектов коммунального назначения будут привлечены внебюджетные средства организаций коммунального комплекса и средства бюджетов различных уровней.

В связи с этим в рамках реализации данных мероприятий предусматриваются следующие механизмы создания и обновления объектов инженерной инфраструктуры:

3.2.1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры будет осуществляться организациями коммунального комплекса - сетевыми компаниями с последующей эксплуатацией данных объектов. Окупаемость затрат сетевых компаний на строительство достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей инженерно-технического обеспечения (за счет инвестиционной надбавки в тарифе), взимания с потребителей экономически обоснованной, согласованной с управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов платы за подключение к указанным сетям. Планируется корректировка инвестиционных программ в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

3.2.2. Участие Родинского района в реализации мероприятий федеральной целевой программы "Жилище";

3.2.3.Развитие транспортной инфраструктуры, улучшение на этой основе транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности путем повышения качества и обеспечения высокой пропускной способности автомобильных дорог, повышения доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Большое значение в целях увеличения объемов строительства жилья имеет проведение мероприятий по поддержке и реализации в Родинском районе инвестиционных проектов комплексного освоения территорий.

Механизм предоставления государственной поддержки по данному направлению заключается в выделении субсидий за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов на условиях софинансирования на следующие цели:

строительство автомобильных дорог к новым микрорайонам массовой многоквартирной и малоэтажной жилой застройки;

строительство объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы при реализации проектов комплексного освоения и развития территорий.

в рамках законодательства строить и модернизировать объекты инженерной и транспортной инфраструктуры на основе концессионных соглашений.

### 3.3. Мероприятия, направленные на поддержку развития

малоэтажного жилищного строительства

3.3.1.Условиями реализации мероприятий программы являются традиционно сложившийся в районе спрос населения на малоэтажное жилье и необходимость оказания финансовой поддержки гражданам при строительстве жилых домов.

Площадь земельных участков, ежегодно вовлекаемых в оборот под малоэтажное жилищное строительство, составляет порядка 0,54-0,72га.

Большая часть нуждающихся в жилых помещениях семей может улучшить свои жилищные условия путем строительства индивидуального жилья при условии получения государственной поддержки. В связи с этим в рамках мероприятий предусмотрено предоставление государственной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, а также гражданам, признанным органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 01.03.2005 на основаниях, установленных статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания гражданнуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Доля индивидуальных жилых домов в общем объеме ввода жилья на территории Родинского района в 2015 - 2019 годах составила 100%. Строительство малоэтажного жилья в Родинском районе в настоящее время ведется преимущественно индивидуальными застройщиками.

Малоэтажное домостроение перед строительством многоэтажного жилья обладает такими существенными преимуществами как возможность снижения себестоимости и сроков строительства, возможность строительства автономных систем инженерного обеспечения участков жилой застройки в виде обособленных имущественных комплексов, экономия эксплуата-ционных затрат при их обслуживании, применение экологичных и энергоэф-фективных конструкций домостроения, в том числе из дерева и с приме-нением отходов его переработки.

Наиболее интенсивно малоэтажное жилищное строительство в Родинском районе развивается на территории села Родино.

Генеральным планом Родинского сельсовета дополнительно заплани-ровано для жилищного строительства около 19,3 тыс. га, на которых за счет внебюджетных источников (средств инвесторов и собственных средств граждан) наряду с практически сформированными и застроенными земельными участками строятся новые современные малоэтажные и многоэтажные жилые дома.

Подготовка выделяемых для комплексной малоэтажной жилой застройки территорий требует значительных финансовых ресурсов на обеспечение их социальной, коммунальной и инженерной инфраструктурой.

#### 3.3.2. Обеспечение жителей района земельными участками

для малоэтажного жилищного строительства

В Родинском районе осуществляется реализация механизма предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства однократно бесплатно в собственность граждан отдельных категорий в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015  N 98 "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков".

Органы местного самоуправления ежегодно устанавливают количество и местоположение земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства.

#### 3.3.3. Основные меры государственной и муниципальной поддержки

малоэтажного жилищного строительства

Основные меры государственной и муниципальной поддержки малоэтажного жилищного строительства ориентированы на:

строительство жилья экономического класса,

комплексное освоение территорий в рамках осуществления механизмов частно-государственного партнерства,

выполнение социальных гарантий и обязательств перед защищенными категориями населения по приобретению жилья,

формирование арендного жилищного фонда для сдачи в наем гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, уровень доходов которых не позволяет решить этот вопрос путем участия в существующих социальных и коммерческих ипотечных программах;

осуществление малоэтажной жилой застройки с учетом современных строительных и энергоэффективных технологий, требований по благоустройству и инженерному обеспечению площадок строительства;

оказание финансовой бюджетной поддержки гражданам - участникам малоэтажного строительства, в том числе обеспечение жильем молодых специалистов, занятых в развивающихся сельскохозяйственных производствах сельхозтоваропроизводителями, осуществляющими крупные инвестиционные проекты в области сельского хозяйства.

Обеспечение инженерной инфраструктурой перспективных для малоэтажного жилищного строительства земельных участков будет осуществляться на условиях концессионных соглашений.

Существенным фактором, влияющим на снижение стоимости строительства малоэтажного жилья и повышающим доступность строительства жилого дома для населения, является разработка проектных решений жилых домов для малоэтажного строительства с использованием новых технологий в строительстве и современных строительных материалов.

В этих целях необходимо:

сформировать базу данных проектов жилых домов для малоэтажного жилищного строительства с использованием новых технологий в строительстве и современных строительных материалов;

распространять в СМИ, в Интернете информационные материалы, демонстрирующие населению преимущества малоэтажного жилья перед многоэтажным;

стимулировать применение в строительстве современных технологий и конструктивных решений, отвечающих современным техническим и экологическим требованиям, соответствующих природно-климатическим условиям региона, что обеспечит проживание населения не только в экологически чистых зонах, но и в жилых помещениях, зданиях и сооружениях, построенных с учетом экологических требований.

#### 3.3.4. Реализация проектов комплексного освоения

и развития территорий

В части стимулирования предложений на рынке жилья в Родинском районе основное внимание уделяется реализации социальных жилищных программ, поддержке инвестиционных проектов комплексного освоения и развития территорий.

Оказываемые меры государственной поддержки основываются на механизмах, реализуемых в рамках федеральной целевой программы"Жилище", и включают в себя предоставление субсидий за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов:

на строительство подводящих автомобильных дорог;

на строительство объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы.

В масштабной поддержке проектов комплексной малоэтажной застройки существенное влияние оказывает наличие подготовленных площадок, обеспеченных необходимой градостроительной и проектной документацией, слаженное взаимодействие органов местного самоуправления, органов исполнительной власти края, инвесторов, застройщиков и кредитных организаций.

Средства краевого бюджета для комплексного освоения площадок жилой застройки планируется привлекать на развитие социальной и дорожной инфраструктур в рамках реализуемых программ Родинского района. Привлечение средств местных бюджетов предполагается на долевой основе в соответствии с законодательством. Внебюджетные средства планируется привлекать за счет кредитов банков, собственных средств инвесторов на основе использования рыночных механизмов.

Из общего объема средств, привлекаемых для реализации данных мероприятий, средства краевого бюджета составят 200810,0 тыс. рублей, средства местных бюджетов –36185,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников –183336,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий осуществляется в рамках бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

### 3.4. Мероприятия по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по  Родинскому району на 01.01.2020 0,9 % жилищного фонда Родинского района является ветхим и аварийным.

Ветхий и аварийный жилищный фонд угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность района.

Площадь ветхого жилищного фонда Родинского района на 01.01.2014 -4600 кв. м. В домах, в установленном порядке признанных аварийными и подлежащими сносу, проживает более 87 человек. Это в основном социально незащищенные категории граждан, не имеющие возможности самостоятельно приобрести новое жилье. Переселение граждан только за счет средств местных бюджетов затянется на долгие годы. Именно поэтому проблему необходимо решать программными методами.

Решение проблемы переселения будет способствовать снижению социальной напряженности, улучшению демографической ситуации, развитию базы стройиндустрии в крае в целом.

Выполнение мероприятий программы направлено на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварийными, в муниципальном образовании. Основная задача заключается в предоставлении субсидий муниципальным образованиям Алтайскогокрая за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - "Фонд"), краевого бюджета на приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, путем предоставления органами местного самоуправления жилых помещений в домах, перечисленных в пунктах 2 и3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Общая потребность в финансировании мероприятий в 2021 - 2025 годах составляет 6000,0 тыс.рублей, в том числе:

в 2021 году – 1000,0тыс.рублей;

в 2022 году – 1000,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 1000,0 тыс. рублей;

в 2024 году– 1500,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 1500, тыс. рублей;

Объемы финансовой поддержки за счет средств Фонда могут уточняться с учетом размера лимита и предоставляться на условиях, установленных в соответствии с Федеральным закономот 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", а также размера увеличения имущества Фонда за счет имущественного взноса Российской Федерации.

Размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений на второй квартал  2020 году определен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (для Алтайского края - 38324 рубля). Средства направляются на строительство или приобретение жилых помещений в жилых домах, в том числе малоэтажных, а также на выплаты собственникам жилых помещений выкупной стоимости аварийного жилого помещения.

Основным условием участия муниципальных образований края в программе получения государственной финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилья является требование по разработке и принятию муниципальных адресных программ,

предусматривающих проведение мероприятий по строительству либо приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствующем муниципальном образовании с полным расселением такого фонда в объемах, предусмотренных программой на соответствующий финансовый год, и муниципального правового акта о бюджете муниципального образования, предусматривающего финансирование муниципальной программы, а также выполнение требований статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством, т.е.  жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению,  отвечать установленным требованиям и находиться в границах  данного населенного пункта. В случаях, предусмотренных федеральным законом, такое предоставляемое жилое помещение с согласия в письменной форме граждан может находиться в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.  В случаях, предусмотренных федеральным законом или нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, гражданам, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеют право состоять на данном учете, жилые помещения предоставляются по нормам предоставления.

Реализация мероприятий программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда проводится по следующим направлениям:

строительство многоквартирных жилых домов, в том числе малоэтажных, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах, или гражданам - собственникам жилых помещений по договорам мены;

приобретение жилых помещений (в том числе в строящихся многоквартирных домах), для предоставления гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в признанных аварийными многоквартирных домах, или гражданам - собственникам жилых помещений по договорам мены;

выплата собственникам аварийных жилых помещений выкупной стоимости жилых помещений.

Жилые помещения, предоставляемые гражданам, должны соответствовать требованиям энергоэффективности и энергосбережения в соответствии с действующими нормативами.

Земли, высвобождаемые вследствие сноса аварийного жилья, планируется использовать в соответствии с градостроительными планами территорий.

### 3.5. Мероприятия по обеспечению жилыми помещениями отдельных

категорий граждан

Одним из направлений стимулирования и развития жилищного строительства является оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе:

1) отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством. На начало 2020 года в Родинском районе количество таких граждан составляло 5 человек, в том числе по категориям:

граждане, уволенные с военной службы и приравненные к ним лица, вставшие на учет до 01.01.2005 - 0 человек;

граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - 0 человек;

граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами - 0 человека;

граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненные к ним лица - 1 человек;

2) ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов –2 человека;

3) ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в соответствии с УказомПрезидента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" –0человек;

4) молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в рамках программы "Обеспечение жильем молодых семей в Родинском районе Алтайского края" на 2015 - 2020 годы - 2 семьи;

Обеспечение жильем граждан данных категорий осуществляется в соответствии с объемами финансирования из федерального и краевого бюджетов, предусмотренными в рамках бюджетных ассигнований.

Для обеспечения их жильем необходимо построить 102кв. метра жилья.

В Родинском районе реализация первых трех направлений возложена на комитет по строительству, архитектуре, ЖХК и энергетике Администрации района, координатором является Министерство социальной защиты Алтайского края.

Поддержка молодых семей осуществляется в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей".

Для обеспечения жилыми помещениями граждан из числа работников государственных и муниципальных учреждений, здравоохранения, культуры и строительства для этих целей многоквартирных и индивидуальных жилых домов экономического класса принято постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2012 N 211 "Об утверждении перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов...".

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 в районе продолжается работа по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей:

1. Во исполнение пункта 16.6 Федерального закона от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" постановлениемАлтайского краевого Законодательного Собрания от 26.04.2013 N 264 "О законе Алтайского края "О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и о порядке включения указанных граждан в эти списки" принят закон Алтайского края, согласно которому отдельные категории граждан, в томчисле многодетные семьи, имеют право на включение в числе первоочередников в списки граждан, имеющих право на приобретение жилых помещений экономического класса, построенных или строящихся на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства.

2. Постановлением Администрации Алтайского края от 29.05.2013 N 271 внесены изменения в постановление Администрации края от 25.04.2012 N 211 "Об утверждении перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях реализации Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства", оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов и правил формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов", согласно которому членами жилищно-строительных кооперативов могут быть граждане, имеющие трех и более детей.

Земельные участки для строительства жилья экономического класса жилищно-строительным кооперативам будут предоставляться на праве безвозмездного срочного пользования согласно действующему законодательству.

3.Ежегодно Администрацией Родинского района формируется перечень земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей.

### 3.6. Мероприятия, направленные на снижение

административных барьеров в строительстве

В целях создания благоприятного инвестиционного климата в районе утверждены Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, влияющие на сокращение количества и сроков разрешительных процедур при реализации инвестиционно-строительных проектов, в том числе мероприятия по:

разработке комплекса мер по обеспечению доступности информации о свободных земельных участках;

сокращению сроков и количества согласований и разрешений по годам:

к 2018 году - 11 процедур, 56 дней.

к 2019 году - 9 процедур, 48 дней.

Предлагаемые мероприятия позволят упростить и усовершенствовать административные процедуры на всех стадиях осуществления строительства, начиная от стадии подготовки градостроительной документации и заканчивая вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Разработка градостроительной документации позволит сократить сроки и количество процедур при формировании земельных участков и подготовке градостроительных планов земельных участков.

Составление реестра свободных земельных участков и размещение его на сайтах обеспечит доступность информации о земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц.

Правительством Российской Федерации принято постановление от 30.04.2014 N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства". Данный перечень будет способствовать сокращению административных барьеров при осуществлении градостроительной деятельности.

В Родинском районе  разработаны и утверждены регламенты на оказание муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, в том числе в электронном виде. Утверждение административных регламентов на оказание государственных и муниципальных услуг позволит регламентировать действия должностных лиц при предоставлении государственных и муниципальных услуг, сроков и перечня необходимых документов.

Для оптимизации процедуры формирования и предоставления земельных участков для строительства будет проведена работа:

по подготовке градостроительной документации до проведения аукциона, включающей в себя проекты планировки, проекты межевания и градостроительные планы земельных участков, что позволит сократить сроки оформления предпроектной документации;

по осуществлению мониторинга за соблюдением организациями коммунального комплекса и электросетевыми компаниями правил подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с требованиями федерального законодательства;

по оказанию содействия в размещении на официальном сайте муниципального образования Родинский район информации о наличии земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, права на которые зарегистрированы для целей строительства;

В рамках контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности осуществляются проверки органов местного самоуправления, при проведении которых рассматривается правомерность выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, а также необоснованные отказы. В случае выявления нарушения составляется акт проверки, предписание об устранении выявленных нарушений, которые направляются в органы местного самоуправления и органы прокуратуры.

Обеспечить сокращение сроков получения разрешительных документов возможно путем параллельного (одновременного) прохождения процедур на этапах их оформления.

### 3.8. Мероприятия по информационному обеспечению

### Реализациипрограммы

Основными мероприятиями по информационному обеспечению реализации программы являются:

освещение в печатных, электронных, телевизионных средствах массовой информации основной концепции программы и хода ее реализации;

размещение на официальном сайте Администрации Родинского района Алтайского краяотчетов, новостей о проведении конкурсных отборов на оказание мер государственной поддержки, порядке и условиях участия в них, иной информации для органов местного самоуправления, инвесторов, организаций строительного комплекса, граждан;

создание единого электронного реестра категорий граждан, установленных федеральным законодательством, перед которыми имеются обязательства по обеспечению жильем, и которые могут решить свои жилищные проблемы за счет приобретения (строительства) жилья в рамках проекта;

проведение публичных массовых мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, публичных (общественных) слушаний и т.п.) по вопросам стимулирования жилищного строительства, в том числе малоэтажного;

инициирование передач и информационных печатных материалов о применении энергосберегающих технологий в строительстве;

пропаганда привлекательности малоэтажного жилья для граждан.

### 3.9. Осуществление контроля и мониторинга за ходом

жилищного строительства на территории Родинского района

В целях выполнения установленных показателей ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства, формирования ежегодных программ по вводу жилья на территории муниципального образования, а также обеспечения строительства жилья в установленные сроки предполагается:

1) проведение работы с органами местного самоуправления по установлению контрольных параметров ввода жилья в муниципальных образованиях;

2) проведение мониторинга жилищного строительства на территории Родинского района, в том числе формирование перечня объектов жилищного строительства, расположенных на территории Родинского района;

3) обеспечение комплекса мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области долевого строительства многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости, направленных на предотвращение лицами, осуществляющими привлечение денежных средств для строительства указанных объектов, нарушений Федерального законаот 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

В целях повышения правовой осведомленности участников долевого строительства обеспечить информационное сопровождение деятельности по контролю и надзору в области долевого строительства на Родинского района.

## 4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

На реализацию мероприятий программы предусматриваются средства в объеме 845997,4 тыс. рублей (приложение № 2), в том числе:

средства федерального бюджета –237404,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2021 год – 22871,4 тыс. рублей;

2022 год –24493,0 тыс. рублей;

2023 год –45543,2 тыс. рублей;

2024 год – 71623,2 тыс. рублей;

2025 год – 72873,2 тыс. рублей;

средства краевого бюджета –240967,4 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2021 год – 23188,6 тыс.  рублей;

2022 год – 41457,2 тыс.  рублей;

2023 год – 45307,2 тыс.  рублей;

2024 год – 67907,2 тыс.  рублей;

2025 год – 63107,2 тыс.  рублей;

средства местных бюджетов – 49146,5 тыс.  рублей,

в том числе по годам:

2021 год – 2868,7 тыс. рублей;

2022 год – 7242,2 тыс. рублей;

2023 год – 8342,2 тыс. рублей;

2024 год – 14805,2 тыс. рублей;

2025 год – 15888,2 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 318479,5 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2021 год – 44957,5 тыс. рублей;

2022 год – 49088,0 тыс. рублей;

2023 год – 51418,0 тыс. рублей;

2024 год – 84393,0 тыс.руб.

2025 год – 88623,0 тыс. рублей;

Реализация программы осуществляется в рамках бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете.

Объемы финансирования мероприятий программы приведены в приложении 2.

## 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и

описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программыважное значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач  программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной  программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

макроэкономические риски, связанные с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы;

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу жилищного строительства;

административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, приводящие к нарушению планируемых сроков реализации  программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей;

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке. Способами ограничения рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечение внебюджетного финансирования;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

обеспечение притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

## 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы будет производится на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения Президентом Российской Федерации задачи- обеспечить к 2025 году увеличение объемов ввода жилья до уровня не менее одного квадратного метра общей площади жилья в год в расчете на каждого гражданина Российской Федерации.

Успешная реализация программы к 2025 году позволит обеспечить:

улучшение жилищных условий населения, увеличение уровня обеспеченности жильем до 28,8кв. метров на человека;

повышение доступности приобретения жилья, при этом средняя стоимость стандартной квартиры размером 54 кв. метра будет равна среднему совокупному денежному доходу семьи из 3 человек за 3,5 года;

увеличение доли семей, которым будет доступно приобретение жилья, соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, до 40процентов;

увеличение доли ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса, до 75 процентов от общего объема ввода жилья.

Кроме того, реализация мероприятий программы обеспечит:

завершение разработки документов территориального планирования муниципальных образований Родинского района;

развитие первичного рынка жилья и стабилизацию цен на жилье на доступном для населения и экономически обоснованном уровне;

формирование эффективных механизмов регулирования градостроительной деятельности, развития инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры;

увеличение частных инвестиций и кредитных средств, направляемых на жилищное строительство,

Защита окружающей среды и здоровья человека в программе будет обеспечиваться путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным стандартам и повышенным экологическим требованиям.

Общий вклад программы в экономическое развитие Родинского района и Алтайского края заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на развитие жилищного строительства в районе, повышении доступности и комфортности жилья для населения районаза счет обеспечения ввода в 2021 - 2025 годах до 6700 кв. метров жилья.

## 7. Механизм реализации программы

В целях реализации мероприятий программы на территории муниципального образования Родинский район     органам местного самоуправления рекомендуется актуализировать аналогичные программы стимулирования развития жилищного строительства с указанием планируемых объемов ввода жилья на территориях муниципальных образований (приложение 4).

Ответственные исполнители программы:

1) организуют выполнение мероприятий, входящих в программу, осуществляют их мониторинг и проводят оценку эффективности их реализации;

2) представляют в  Министерства  строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйстваАлтайского края ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о реализации мероприятий программы и объемах их финансирования;

3) обеспечивают открытость информации для населения о мерах, предпринимаемых органами государственной власти, в целях стимулирования развития жилищного строительства путем широкомасштабного освещения в печатных, электронных, телевизионных средствах массовой информации основной концепции программы и хода ее реализации.