## Приложение 1

к муниципальной программе

Родинского района "Обеспечение

доступным и комфортным жильем

населения Родинского района"

на 2021 - 2025 годы

Сведения об индикаторах муниципальной программы

(показателях подпрограммы) и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год (факт) | 2019 (оценка) | годы реализации государственной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ### Государственная программа Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м | 0,7093 | 0,953 | 3,3 | 1,1 | 1,1 | 2,0 | 1,2 | 1,3 |
|  |  | жилых единиц | 11 | 20 | 11 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Объем ввода жилья по стандартам экономического класса | тыс. кв. м | 0,7093 | 0,953 | 3,3 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,1 | 1,2 |
|  |  | в % к 2017 году | 115,7 | 155,5 | 539,2 | 163,4 | 163,4 | 244,7 | 179,7 | 196,1 |
| 3. | Доля ввода жилья экономичес-кого класса в общем объеме ввода жилья | % | 100 | 100 | 93 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 |
| 4. | Годовой объем ввода малоэтажного жилья | тыс. кв. м | 0,7093 | 0,953 | 0,3 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 1,2 | 1,3 |
|  |  | жилых единиц | 11 | 20 | 10 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5. | Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья | % | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 |
| 6. | Годовой объем ввода многоэтажного жилья | тыс. кв. м | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 |
|  |  | жилых единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Доля ввода многоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья | % | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 8. | Обеспеченность населения жильем | кв. м на 1 человека | 28,8 | 29,5 | 29,5 | 29,6 | 29,7 | 29,8 | 29,9 | 3,0 |
|  |  | жилых единиц на 1000 человек населения | 362,5 | 370,8 | 372,9 | 375,1 | 377,0 | 379,3 | 380,0 | 380,1 |
| 9. | Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (соз-дание для граждан Российской Федерации возможности улуч-шения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет) | лет | 18,5 | 18,5 | 18 | 17,5 | 17 | 16 | не более 15 | не более 15 |
| 10. | Отношение числа семей, кото-рые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жи-лищные условия (предоставле-ние доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия) | % | 8,0 | 37,0 | 14,7 | 14,7 | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 14,9 |
| 11 | Доля аварийного жилья в жилищном фонде (от общей площади жилищного фонда) | % | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
| 12. | Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 13. | Коэффициент доступности жилья | лет | 4,15 | 4.1 | 4,1 | 4 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 3,5 |
| #### Подпрограмма 1 "Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки малоэтажного жилищного строительства в Алтайском крае" на 2021 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в эксплуатацию инженерных сетей | км | 0 | 0 | 8,3 | 9,5 | 11 | 12,5 | 14,0 | 15,5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей электроснабжения | км | 0 | 0 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
|  | сетей теплоснабжения | км | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | сетей водоснабжения и канализации | км | 0 | 0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
|  | сетей газоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #### Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | семья | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Подпрограмма «Выполнение обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан установленных федеральным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение жильем участ-ников Великой Отечественно войны в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от № 714 | человек | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Обеспечение жильем граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Обеспечение жильем инвалидов, семей имеющих детей инвалидов | человек | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #### Подпрограмма 3 "Социальное жилье" на 2021 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем жилья, введенного в эксплуатацию для последующего предоставления в аренду населению | тыс. кв. м | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2. | Объем построенного и введенного в эксплуатацию жилья эконом-класса в рамках программы "Жилье для российской семьи" <**> | тыс. кв. м | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

## Приложение 2

к муниципальной программе

Родинского района "Обеспечение

доступным и комфортным жильем

населения Родинского района»

на 2021 - 2025 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | Участник програм-мы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Цель 1. Обеспечение населения Алтайского края доступным, качественным жильем | 2021-2025 | Администрация района, комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике | 74921,0 |  | 96090,0 | 121110,0 | 190728,0 | 190491,0 | 673340,0 | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |
|  |  |  |  | 9010,0 |  | 9460,0 | 28200,0 | 43280,0 | 43530,0 | 133480,0 | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 19060,0 |  | 36200,0 | 39050,0 | 56150,0 | 50350,0 | 200810,0 | Краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 2690,0 |  | 3935,0 | 5035,0 | 9998,0 | 11081,0 | 32740,0 | Местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 44161,0 |  | 46495,0 | 48825,0 | 81300,0 | 85530,0 | 306311 | Внебюджетные источники |  |
| 2. | Задача 1.1. Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, развития массового жилищного строительства |  | комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике Администрации района | 64870,0 |  | 66110,0 | 67250,0 | 103750,0 | 104900,0 | 406880,0 | всего |  |
|  |  |  |  | 1410,0 |  | 1560,0 | 1600,0 | 2525,0 | 2575,0 | 9670,0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 1260,0 |  | 1300,0 | 1350,0 | 2150,0 | 2200,0 | 8260,0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 200,0 |  | 250,0 | 300,0 | 575,0 | 625,0 | 1950,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 62000,0 |  | 63000,0 | 64000,0 | 98500,0 | 99500,0 | 387000,0 | внебюджетные источники |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий | 2021 - 2025 годы | Администрация района, комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике Администрации района, администрации поселений | 130,0 |  | 140,0 | 160,0 | 275,0 | 295,0 | 1000,0 | всего |  |
|  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 130,0 |  | 140,0 | 160,0 | 275,0 | 295,0 | 1000,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Обеспечение территорий жилой застройки объектами инженерной и социальной инфраструк-туры | 2021 - 2025 годы | Администрация района, комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике | 20000,0 |  | 26100 | 31200,0 | 47550,0 | 47800,0 | 172650,0 | всего |  |
|  |  |  |  | 15000,0 |  | 17000,0 | 20300,0 | 30850,0 | 30950,0 | 114100,0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 4000,0 |  | 7000,0 | 8700,0 | 13300,0 | 13400,0 | 46400,0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - |  | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 5000,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 1000,0 |  | 1100,0 | 1200,0 | 1900,0 | 1950,0 | 7150,0 | внебюджетный бюджет |  |
| 5. | Мероприятие 1.1.3. Строительс-тво и реконст-рукцияобъек-товздравоохра-нения, образо-вания, соцобес-печения, куль-туры, физи-ческой куль-туры и спорта по краевой ад-реснойинвес-тиционной программе | 2021 - 2025 годы | Администрация района, комитет по строительство, архитектуре, ЖКХ и энергетике | 14280,0 | 28000,0 |  | 30000,0 | 44250,0 | 39250,0 | 155780,0 | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 12000,0 | 26000,0 |  | 27000,0 | 37500,0 | 31500,0 | 134000,0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 2280,0 | 2000,0 |  | 3000,0 | 6750,0 | 7750,0 | 21780,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетный бюджет |  |
| 6. | Мероприятие 1.1.4. Строительство объектов инф-раструктуры, в том числе частными инвесторами и организациями коммунального комплекса | 2021 - 2025 годы | комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике, частные инвесторы, организации коммунального комплекса | 1000,0 | 1200,0 |  | 1390,0 | 2250,0 | 2300,0 | 8140,0 | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 1000,0 | 1200,0 |  | 1390,0 | 2250,0 | 2300,0 | 8140,0 | внебюджетные источники |  |
| 7. | Мероприятие 1.1.3. Снижение административных барьеров в строительстве | 2021 - 2025 годы | комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 75,0 | 75,0 | 300,0 | всего |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | -- | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 75,0 | 75,0 | 300,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 8. | Мероприятие 1.1.4. Информационное обеспечение реализации программы | 2021 - 2025 годы | Комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике Администрации района | 10,0 | 10,0 |  | 20,0 | 55,0 | 65,0 | 160,0 | всего |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 20,0 | 55,0 | 65,0 | 160,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.5. Контроль за ходом жилищного строительства на территории Родинского района | 2021 - 2025годы | Комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике Администрации района | 20,0 | 30,0 |  | 40,0 | 80,0 | 85,0 | 255,0 | всего |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 20,0 | 30,0 |  | 40,0 | 80,0 | 85,0 | 255,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 10. | Мероприятие 1.1.6. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2021 - 2025 годы | Комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике Администрации района, органы местного самоуправления поселений | 3000,0 | 3000,0 |  | 3000,0 | 4500,0 | 4500,0 | 18000,0 | всего |  |
|  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 |  | 3000,0 | 4500,0 | 4500,0 | 18000,0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 11. | Мероприятие 1.1,8.Оказание содействия формированию муниципаль-ногоманев-ренногофонда для временного проживанияграждан, признанных в установленном порядке вы-нужденнымипереселенцами, граждан, утра-тивших жилые помещения в результатеобращениявзыс-кания на жилые помещения, об-ремененные ипотекой, если на момент об-ращения взыс-кания такие жилые поме-щения являются для них единс-твенными | 2021 -2025 годы | органы местного самоуправления (по согласованию), Администрация района ., комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 6000,0 | всего |  |
|  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 6000,0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 12. | Мероприятие 1.1.9. Строительство жилья, в том числе за счет привлеченных средств граждан и кредитных ресурсов | 2021 - 2025 годы | организации строительного комплекса (по согласованию) | 28061,0 | 29630,0 |  | 30865,0 | 52233,0 | 55507,0 | 196296,0 | всего |  |
|  |  |  |  | 2100,0 | 2200,0 |  | 2300,0 | 3900,0 | 4000,0 | 14500,0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 1800,0 | 1900,0 |  | 2000,0 | 3200,0 | 3250,0 | 12150,0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | 365,0 |  | 365,0 | 548,0 | 547,0 | 1825,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 24161,0 | 25165,0 |  | 26200,0 | 44585,0 | 47710,0 | 167821,0 | внебюджетные источники |  |
|  | из них мероприятия, направленные на поддержку развития малоэтажного жилищного строительства | 2021 - 2025 годы | Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, органы местного самоуправления (по согласованию) | 28061,0 | 29630,0 |  | 30865,0 | 52532,0 | 55508,00 | 196296,0 | всего |  |
|  |  |  |  | 2100,0 | 2200,0 |  | 2300,0 | 3900,0 | 4000,0 | 14500,0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 1800,0 | 1900,0 |  | 2000,0 | 3200,0 | 3250,0 | 12150,0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | 365,0 |  | 365,0 | 547,0 | 548,0 | 1825,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 24161,0 | 25165,0 |  | 26200,0 | 44885,0 | 47710,0 | 168121,0 | внебюджетные источники |  |
| 13. | Мероприятие 1.1.10. Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков для увеличения объемов строительства малоэтажного жилья и жилья экономического класса | 2021 - 2025 годы | Комитет по строительству, архитектуре,ЖКХ и энер-гетикеАдми-нистрации района, Коми-тет по эконо-мике и управ-лениюмуници-пальнымиму-ществом Администрации района | - | 130,0 |  | 135,0 | 215,0 | 220,0 | 700,0 | всего |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | 100,0 |  | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 500,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | 30,0 |  | 35,0 | 65,0 | 70,0 | 200,0 | внебюджетные источники |  |
| Подпрограмма 1 «Инженерное обустройство микрорайонов малоэтажного жилищного строительства в Родинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Цель 1. Создание условий для развития массового малоэтажного жилищного строительства | 2021-2025 | комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике Администрации района | 17000,0 | 20000,0 |  | 24000,0 | 41000,0 | 43000,0 | 145000,0 | всего |  |
|  |  |  |  | 13000,0 | 14000,0 |  | 17000,0 | 28000,0 | 29000,0 | 101000,0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 4000,0 | 5000,0 |  | 6000,0 | 11500,0 | 12500,0 | 39000,0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | 1000,0 |  | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 5000,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетный бюджет |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Родинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Цель 1. Госу-дарственная поддержка в решении жили-щной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуж-дающимися в улучшении жи-лищныхусло-вий | 2021 - 2025 годы | комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике Администрации района | 1275,4 | 2500,6 |  | 2500,6 | 2500,6 | 2500,6 | 11277,8 | всего |  |
|  |  |  |  | 171,6 | 343,2 |  | 343,2 | 343,2 | 343,2 | 1544,4 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 128,6 | 257,2 |  | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 1157,4 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 178,7 | 307,2 |  | 307,2 | 307,2 | 307,2 | 1407,5 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 796,5 | 1593 |  | 1593 | 1593 | 1593 | 7168,5 | внебюджетные источники |  |
| 16. | Задача 1.1. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение или строительство жилья | 20212025 годы | комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике Администрации района | 1225,4 | 2450,8 |  | 2450,8 | 2450,8 | 2450,8 | 11028,6 | всего |  |
|  |  |  |  | 171,6 | 343,2 |  | 343,2 | 343,2 | 343,2 | 1544,4 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 128,6 | 257,2 |  | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 1157,4 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 128,7 | 257,4 |  | 257,4 | 257,4 | 257,4 | 1158,3 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 796,5 | 1593 |  | 1593 | 1593 | 1593 | 7168,5 | внебюджетные источники |  |
| 17 | Мероприятие 1.1.1. Определение ежегодного объема средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы | 2021 - 2025 годы | Комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике Администрации района | - | - |  | - | - | - | - | всего |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 18. | Мероприятие 1.1.2. Сбор дан-ных о молодых семьях –участ-никахподпрог-раммы, предос-тавляемыхорга-нами местного самоуправления для формиро-вания единой информацион-ной базы по Родинскому району | 2021 - 2025годы | Комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике, комитет по делам молодежи, Администрации сельсоветов поселений | - | - |  | - | - | - | - | всего |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 19. | Мероприятие 1.1.3. Подача заявки об учас-тии в подпрог-рамме «Обеспе-чение жильем молодых семей в Алтайском крае» государ-ственнойпрог-раммыАлтайс-кого края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» | 2021- - 2025 годы | Комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике Администрации района | - | - |  | - | - | - | - | всего |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 20. | Мероприятие 1.1.4. Заключение соглашения с управлением молодёжной политики и реа-лизациипрог-раммобщест-венного разви-тия Алтайского края о реали-зации программных мероприятий | 2021 - 2025 годы | Администрация района, комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике Администрации района | - | - |  | - | - | - | - | всего |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | -федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 21. | Мероприятие 1.1.5. Предоставление социальных выплат моло-дым семьям на приобретение (строительство) жилья | 2021 - 2025 годы | управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию) | 1225,4 | 2450,8 |  | 2450,8 | 2450,8 | 2450,8 | 11028,6 | всего |  |
|  |  |  |  | 171,6 | 343,2 |  | 343,2 | 343,2 | 343,2 | 1544,4 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 128,6 | 257,2 |  | 257,2 | 257,2 | 257,2 | 1157,4 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 128,7 | 257,4 |  | 257,4 | 257,4 | 257,4 | 1158,3 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 796,5 | 1593 |  | 1593 | 1593 | 1593 | 7168,5 | внебюджетные источники |  |
| 22. | Мероприятие 1.1.6. Предоставление в управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края отчетов обиспользовании средств федерального, краевого, местного бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат | 2021 - 2025 годы | Комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике Администрации района | - | - |  | - | - | - | - | всего |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 23. | Мероприятие 1.1.7. Осуществление контроля зареализацией подпрограммы в пределах полномочий | 2021 - 2025 годы | Комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике Администрации района | - | - |  | - | - | - | - | всего |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| 24. | Мероприятие 1.1.8. Обеспечение освещения целей и задач подпрограммы, хода ее реализации в средствах массовой информации | 2021 - 2025 годы | Комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике, Администрация района редакция газеты «Дело Октября» | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | всего |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |
| 25. | Мероприятие 1.1.9. Проведение мониторинга реализации подпрограммы на районном уровне, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов | 2021 - 2025 годы | Комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике Администрации района | - | - |  | - | - | - | - | всего |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | внебюджетные источники |  |
| Подпрограмма 3 «Социальное жилье на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Цель 1. Раз-витие массового строительства жилья эконом-класса на тер-риторииРодинского района,отве-чающего стан-дартам ценовой доступности, энергоэффек-тивности и экологичности | 2021-2025 | Администрация района, Комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике | 0 | 3000,0 |  | 3000,0 | 4500,0 | 4500,0 | 15000,0 | всего |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 2000,0 |  | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 10000,0 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 1000,0 |  | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 5000,0 | внебюджетные источники |  |
| 27. | Всего по муниципальной программе |  |  | 93886,2 | 122280,4 |  | 150610,6 | 238728,6 | 240491,6 | 845997,4 | всего |  |
|  |  |  |  | 22871,4 | 24493,0 |  | 45543,2 | 71623,2 | 72873,2 | 237404,0 | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 23188,6 | 41457,2 |  | 45307,2 | 67907,2 | 63107,2 | 240967,4 | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 2868,7 | 7242,2 |  | 8342,2 | 14805,2 | 15888,2 | 49146,5 | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 44957,5 | 49088,0 |  | 51418,0 | 84393,0 | 88623,0 | 318479,5 | внебюджетные источники |  |
| Подпрограмма 4 «Выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Цель 1. Госу-дарственная поддержка в ре-шении жилищ-ной проблемы отдельных ка-тегорийграж-дан, подлежа-щихобеспе-чению жильем за счет средств федерального бюджета, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в том числе из них | 2021 - 2025 годы | Администрация района, комитет по строительству, архитектуре, ЖКХ и энергетике | 689,8 | 689,8 |  | 0 | 0 | 0 | 1379,6 |  | всего |  |
|  |  |  |  | 689,8 | 689,8 |  | 0 | 0 | 0 | 1379,6 |  | федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | местный бюджет |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | внебюджетные источники |  |
| 29 | - Участники ВОВ, члены семей погибших умерших участников ВОВ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Средства федерального бюджета |  |
| 30 | - обеспечение жильем граждан выехавших из районов Крайнего Севера |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Средства федерального бюджета |  |
| 31 | -обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Средства федерального бюджета |  |
| 32 | -Обеспечение жильем инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов |  |  | 689,8 | 689,8 |  | 0 | 0 | 0 | 1379,6 |  | Средства федерального бюджета |  |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Родинского района"

на 2021 - 2025 годы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 93886,2 | 122280,4 | 150610,6 | 238728,6 | 240491,6 | 845997,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 22871,40 | 24493,0 | 45543,2 | 71623,2 | 72873,2 | 237404,0 |
| из краевого бюджета | 23188,60 | 41457,2 | 45307,2 | 679073,2 | 63107,2 | 240967,4 |
| за счет средств местных бюджетов | 2868,70 | 7242,2 | 8342,2 | 14805,2 | 15888,2 | 49146,5 |
| из внебюджетных источников | 44957,5 | 49088 | 51418 | 84393 | 88623 | 318479,5 |

## Приложение 4

к муниципальной программе

Родинского района "Обеспечение

доступным и комфортным жильем

населения Родинского района"

на 2021 - 2025 годы

Ввод общей площади жилых домов по муниципальному образованию Родинский район в 2021 - 2025годах

| Муници-пальноеобразо-вание | 2021 год (прогноз) |  | 2022 год (прогноз) |  | 2023 год (прогноз) |  | 2024 год (прогноз) |  | 2025 год (прогноз) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ввод общей площади жилых домов, кв. м | ввод на 1000 жителей, кв. м | ввод общей площади жилых домов, кв. м | ввод на 1000 жителей, кв. м | ввод общей площади жилых домов, кв. м | ввод на 1000 жителей, кв. м | ввод общей площади жилых домов, кв. м | ввод на 1000 жителей, кв. м | ввод общей площади жилых домов, кв. м | ввод на 1000 жителей, кв. м |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Родинский район | 1100 | 375,1 | 1100 | 377,0 | 2000 | 379,3 | 1200 | 380,0 | 1300 | 380,1 |

## Приложение 5

к муниципальной программе

Родинского района "Обеспечение

доступным и комфортным жильем

населения Родинского района"

## на 2021 - 2025 годы

Информация о земельных участках, предоставляемых для комплексного освоения в целях жилищного строительства в рамках программы в 2021 - 2025 годах

| № п/п | местонахождения земельных участков | площадь земель-ного участка, га |  | ориентировочная площадь земельных участков, осваиваемых и планируе-мых к освоению, га |  |  |  | ожидае-мый ввод жилья, тыс. кв. м | планируемый объем ввода жилья на формируемых земельных участках, тыс. кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024-2025 год |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024-2025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | много-этаж-ное | мало-этаж-ное | много-этаж-ное | мало-этаж-ное | много-этаж-ное | мало-этаж-ное | много-этаж-ное |  | мало-этаж-ное |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| земельные участки , находящиеся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Родинский район, микрорайон в северо-восточной части с. Родино | 19,3 |  |  |  |  | 19,3 | 9,9 |  |  |  |  |  |  |  | 9,9 |  |